附 件

总概算表

项目名称：京广铁路以西区域供热管网提升改造项目二期工程                                                  单位： 万元

| 序 号 | 工程和费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 （万元） |  |  |  |
| 一 | 工程费用 | 3207.32 | 8713.23 | 0.00 | 0.00 | 11920.56 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市政一级热水管网 | 1203.20 | 878.14 |  |  | 2081.34 | km | 3.998 | 520.60 |  |  |  |
| 2 | 一级热水管网支线 | 441.42 | 387.84 |  |  | 829.26 | km | 4.276 | 193.93 |  |  |  |
| 3 | 热交换站 |  | 2473.21 |  |  | 2473.21 | 座 | 27 | 91.60 |  |  |  |
| 4 | 二级热水管网 | 1562.70 | 1470.97 |  |  | 3033.66 | km | 19.400 | 156.37 |  |  |  |
| 5 | 采暖立管 |  | 3503.08 |  |  | 3503.08 | km | 23.764 | 147.41 |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 计取依据 |  |  | 908.84 | 908.84 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 依据财建〔2016〕504号文并结合市场价计列 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设项目前期工作咨询费及规划费 | 依据合同价计列 |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建设工程监理费 | 依据豫建监协〔2015〕19号文并结合市场价计列 |  |  | 119.20 | 119.20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程勘察费 | 依据计价格〔2002〕10号文并结合市场价计列 |  |  | 11 .00 | 11 .00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程设计费 | 依据计价格〔2002〕10号文并结合市场价计列 |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 全过程造价咨询服务费 | 依据合同价计列 |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 环境影响咨询服务费 | 依据发改价格〔2015〕299号文并结合市场价计列 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 场地准备费及临时设施费 | 依据第一部分工程费用0.5%并结合市场价计列 |  |  | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程保险费 | 依据第一部分工程费用0.3%并结合市场价计列 |  |  | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防洪影响等评价费 | 依据发改价格〔2015〕299号文并结合市场价计列 |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 施工图设计审查费 | 依据豫发改收费〔2011〕627号文计列 |  |  | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 联合试运转费 | 依据安装工程和设备购置费总值的1%并结合市场价计列 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 特殊设备安全监督检验 | 依据豫发改收费〔2008〕2510号文并结合市场价计列 |  |  | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 地上附属物迁改、补偿、征地及绿化破除及恢复等 | 参考许昌市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准，并结合市场价计列 |  |  | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 管线迁改及补偿费 | 结合市场收费实际情况计列 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 第三方检验检测费 | 依据豫建检协〔2024〕29号文并根据检测项目、管道材质、检测难度等因素，结合市场价计列 |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 竣工财务决算 | 依据财建〔2016〕503号文并结合市场价计列 |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 水土保持方案报告表编制、审核、监测及验收等 | 依据保监〔2005〕22号文并结合市场价计列 |  |  | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 第一、二部分费用合计 | 3207.32 | 8713.23 | 0 | 908.84 | 12829.40 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 工程基本预备费 | 按工程费用和工程建设其他费用之和的3% |  |  |  | 384.88 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 工程静态总投资 |  |  |  |  | 13214.28 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 建设期利息 | 根据《中国人民银行公告》（公告〔2019〕第15号） |  |  |  | 201.60 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 工程动态总投资 |  |  |  |  | 13415.88 |  |  |  |  |  |  |