附件：

总概算表

| 建设项目名称：省道320建安区苏桥镇（石寨村）至桂村乡（郑南高速出入口）段改建工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| 一 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 7.988 | 165483511 |
| （一） | 临时工程 | 公路公里 | 7.988 | 1781965 |
| 1 | 临时道路 | km | 7.988 | 700184 |
| 2 | 临时便桥、便涵 | m/座 | 62.16/2 | 204131 |
| 3 | 临时供电设施 | 总额 | 1 | 127627 |
| 4 | 临时电信设施 | 总额 | 1 | 127627 |
| 5 | 拌和站安拆 | 项 | 1 | 622396 |
| （二） | 路基工程 | km | 7.988 | 23371449 |
| 1 | 场地清理 | km | 7.988 | 1128443 |
| 2 | 路基挖方 | m3 | 66038.8 | 205963 |
| 3 | 路基填方 | m3 | 120791.3 | 3098534 |
| 4 | 特殊路基处理 | km | 7.988 | 23281 |
| 5 | 排水工程 | km | 7.988 | 4237144 |
| 6 | 路基防护与加固工程 |  |  | 3469213 |
| 7 | 路基其他工程 | km | 7.988 | 466395 |
| 8 | 路床处理 | km | 7.988 | 10742476 |
| （三） | 路面工程 | km | 7.988 | 51791618 |
| 1 | 沥青混凝土路面 | m2 | 7.988 | 50931158 |
| 2 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 7.988 | 215795 |
| 3 | 其他路面(下穿禹亳铁路人行道) | m2 | 2280 | 644665 |
| （四） | 桥梁涵洞工程 | km | 0.0622 | 19107543 |
| 1 | 涵洞工程 | m/道 | 302/8 | 11844416 |
| 2 | 中桥工程 | m/座 | 62.16/2 | 7263127 |
| （五） | 交叉工程 |  |  | 42789777 |
| 1 | 平面交叉 |  |  | 2010306 |
| 2 | 分离式立体交叉 | 处 | 1 | 37323508 |
| 3 | 管线交叉 | m/道 | 140/6 | 3442220 |
| （六） | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 7.988 | 17170618 |
| 1 | 交通安全设施 | 公路公里 | 7.988 | 5789021 |
| 2 | 管理、养护、服务房建工程 | m2 | 1281.9 | 8990426 |
| 3 | 智慧交通 | 公路公里 | 7.988 | 2391171 |
| （七） | 绿化及环境保护工程 | 公路公里 | 7.988 | 1760707 |
| 1 | 主线绿化及环境保护工程 | 公路公里 | 7.988 | 1760707 |
| （八） | 其他工程 | 公路公里 | 7.988 | 2226239 |
| 1 | X036改路工程 | km/处 | 0.4404/1 | 1153063 |
| 2 | 泵站连接线工程 | m/处 | 0.056/1 | 90673 |
| 3 | 道班连接线工程 | m/处 | 0.0254/2 | 109676 |
| 4 | 取弃土场排水防护 |  |  | 678608 |
| 5 | 夏庄沟清淤 | m3 | 9000 | 194219 |
| （九） | 专项费用 | 元 |  | 5497338 |
| 1 | 施工场地建设费 | 元 |  | 2577338 |
| 2 | 安全生产费 | 元 |  | 1984957 |
| 3 | 铁路箱涵代建安全生产费 | 元 |  | 935043 |
| 二 | 第二部分 土地征用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 7.988 | 104624691 |
| （一） | 土地使用费 | 亩 | 429.768 | 93382193 |
| 1 | 永久征用土地 | 亩 | 367.368 | 91027913 |
| 2 | 临时用地（含料场、临时便道） | 亩 | 62.4 | 624000 |
| 3 | 铁路箱涵工程土地征用补偿费 | 亩 | 6.9 | 1655280 |
| 4 | 铁路箱涵工程临时用地费 | 亩 | 5 | 75000 |
| （二） | 拆迁补偿费 | km | 7.988 | 5381156 |
| 1 | 拆迁建筑物 | km | 7.988 | 613698 |
| 2 | 拆迁沿线其它设施 | km | 7.988 | 75000 |
| 3 | 拆迁电力、电讯及管线 | km | 7.988 | 2212990 |
| 4 | 树木、青苗赔偿费 | km | 7.988 | 2479468 |
| （三） | 其他补偿费 | 公路公里 | 7.988 | 5493956 |
| 1 | 与石油、燃气管道交叉保护建设费 | 处 | 5 | 4250000 |
| 2 | 燃气管道平行改移费 | m | 210 | 1050000 |
| 3 | 林地植被恢复专项费用 | 元 |  | 193956 |
| （四） | 水土保持补偿费 | 元 |  | 367386 |
| 三 | 第三部分 工程建设其他费 | 公路公里 | 7.988 | 30617313 |
| （一） | 建设项目管理费 | 公路公里 | 7.988 | 7893607 |
| 1 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 7.988 | 2976409 |
| 2 | 建设项目信息化费 | 公路公里 | 7.988 | 342511 |
| 3 | 工程监理费 | 公路公里 | 7.988 | 2117188 |
| 4 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 7.988 | 75872 |
| 5 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 7.988 | 91862 |
| 6 | 铁路箱涵代建项目建设管理费 | 元 |  | 1558405 |
| 7 | 铁路箱涵代建施工监理费 | 元 |  | 659673 |
| 8 | 铁路箱涵代建设计文件审查费 | 元 |  | 71687 |
| （二） | 研究试验费 | 公路公里 | 7.988 | 150000 |
| （三） | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 7.988 | 6647098 |
| 1 | 勘察设计费 | 公路公里 | 7.988 | 5729698 |
| 2 | 招标代理及标底编制费 | km | 7.988 | 159600 |
| 3 | 铁路项目前期费用 | 元 |  | 557800 |
| 4 | 工程可行性研究报告编制费用 | 元 |  | 200000 |
| （四） | 专项评价（估）费 | 公路公里 | 7.988 | 1600000 |
| 1 | 环境影响评价费 | 公路公里 | 7.988 | 85000 |
| 2 | 水土保持评估费 | 公路公里 | 7.988 | 95000 |
| 3 | 地震安全性评价费 | 公路公里 | 7.988 | 75000 |
| 4 | 地质灾害危险性评价费 | 公路公里 | 7.988 | 70000 |
| 5 | 用地预审报告编制费 | 公路公里 | 7.988 | 130000 |
| 6 | 规划选址意见书编制费 | 公路公里 | 7.988 | 110000 |
| 7 | 使用林地可行性研究报告编制费 | 公路公里 | 7.988 | 100000 |
| 8 | 土地勘界 | 公路公里 | 7.988 | 170000 |
| 9 | 防洪评价 | 公路公里 | 7.988 | 90000 |
| 10 | 压覆重要矿床评估费 | 公路公里 | 7.988 | 360000 |
| 11 | 重点区域考古勘察、发掘和全线文物巡护经费 | 公路公里 | 7.988 | 315000 |
| （五） | 生产准备费 | 公路公里 | 7.988 | 46330 |
| 1 | 办公和生活用家具购置费 | 公路公里 | 7.988 | 46330 |
| （六） | 工程保险费 | 公路公里 | 7.988 | 660331 |
| （七） | 其他相关费用 | 公路公里 | 7.988 | 13619947 |
| 1 | 水土保持方案新增费用 | 公路公里 | 7.988 | 520000 |
| 2 | 环境保护方案新增费用 | 公路公里 | 7.988 | 255000 |
| 3 | 泵站及红绿灯外接电工程 | 项 | 1 | 2000000 |
| 4 | 土地社会稳定风险评估费 | 公路公里 | 7.988 | 100000 |
| 5 | 与禹亳铁路交叉相关费用 | 元 |  | 10644947 |
| 6 | 路线上跨南水北调管道安全评估 | 元 |  | 100000 |
| 四 | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 7.988 | 15036276 |
| （一） | 基本预备费 | 元 |  | 15036276 |
| （二） | 价差预备费 | 元 |  |  |
| 五 | 第一至四部分合计 | 公路公里 | 7.988 | 315761791 |
| 六 | 建设期贷款利息 | 公路公里 | 7.988 |  |
| 七 | 公路基本造价 | 公路公里 | 7.988 | 315761791 |