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项目招标方案核准意见表
	项目
名称
	招标范围
	组织形式
	招标方式
	
不采用招标方式
	招标
估算金额
（万元）

	
	全部
招标
	部分
招标
	自行
招标
	委托
招标
	公开
招标
	邀请
招标
	
	

	勘察
	
	
	
	
	
	　
	√　
	/

	设计
	
	
	
	
	
	　
	√
	17.91

	施工
	√
	　
	　
	√
	√
	　
	　
	622.30

	监理
	
	
	
	
	
	　
	√　
	5.82

	重要材料
	√
	　
	　
	√
	√
	　
	　
	包含在施工中

	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	√
	70.00

	招标公告发布媒介
	《中国招投标公共服务平台》
《河南省电子招标投标公共服务平台》
《许昌市政府采购网》
《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》

	招标代理机构名称（委托招标方式）
	委托具有相应能力的招标代理机构

	情况说明：重要材料包含在工程施工中。其他费用包括：建设单位管理费11.17万元、前期工作咨询费2.30万元、招标代理服务费4.96万元、造价咨询费7.32万元、环境影响评价咨询费0.47万元、场地准备及临时设施费2.49万元、施工图审查费0.90万元、水土保持方案报告表0.70万元、水土保持补偿费0.23万元、工程保险费1.87万元、第三方检测费用3.50万元、预备费34.1万元。对于达到依法必须公开招标规模标准的，应依法进行公开招标。
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附件2

项目投资概算表


	序号
	工程项目或费用名称
	估算金额(万元)
	技术经济指标

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位指标(元)

	一
	工程费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	路网修复工程
	403.73
	0.00
	0.00
	0.00
	403.73
	
	
	

	（1）
	沥青面层翻新
	187.67
	
	
	
	187.67
	㎡
	12186.50
	154.00

	（2）
	塑木栈道面层更换
	196.56
	
	
	
	196.56
	㎡
	10345.00
	190.00

	（3）
	新建园路或汀步
	19.50
	
	
	
	19.50
	㎡
	1196.50
	

	
	沥青园路
	
	
	
	
	5.88
	㎡
	382.00
	154.00

	
	透水砖园路
	
	
	
	
	8.34
	㎡
	521.40
	160.00

	
	汀步
	
	
	
	
	5.28
	㎡
	293.10
	180.00

	2
	运动休憩场地修复提升工程
	60.08
	
	
	
	60.08
	㎡
	6530.00
	92.00

	3
	公厕及配套设施提升工程
	39.00
	52.00
	39.00
	
	130.00
	座
	13.00
	100000.00

	4
	绿化微更新修补工程
	28.50
	
	
	
	28.50
	㎡
	1900.00
	150.00

	
	工程费用小计
	492.30
	0.00
	130.00
	0.00
	622.30
	
	
	

	二
	工程建设其他费
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	土地费
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	（二）
	建设单位管理费
	
	
	
	11.17
	11.17
	不含建设单
位管理费的
	/
	









	
	
	
	
	
	
	
	动态总投资
	
	

	（三）
	前期工作咨询费
	
	
	
	2.30
	2.30
	工程费用
	0.37%
	

	（四）
	工程监理费
	
	
	
	5.82
	5.82
	工程费用
	0.94%
	

	（五）
	工程设计费
	
	
	
	17.91
	17.91
	工程费用
	2.88%
	

	（六）
	招标代理服务费
	
	
	
	4.96
	4.96
	工程费用
	0.80%
	

	（七）
	造价咨询费
	
	
	
	7.32
	7.32
	工程费用
	1. 18%
	

	（八）
	施工图审查费
	
	
	
	0.90
	0.90
	工程费用
	0. 14%
	

	（九）
	环境影响评价咨询费
	
	
	
	0.47
	0.47
	工程费用
	0.08%
	






	
（十）
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	
2.49
	
2.49
	
工程费用
	
0.40%
	

	（十一）
	水土保持方案报告表
	
	
	
	0.70
	0.70
	工程费用
	0. 11%
	

	（十二）
	水土保持补偿费
	
	
	
	
0.23
	
0.23
	工程费用
	0.04%
	

	（十三）
	工程保险费
	
	
	
	1.87
	1.87
	工程费用
	0.30%
	

	（十四）
	第三方检测费用
	
	
	
	3.50
	3.50
	工程费用
	0.56%
	

	
	工程建设其他费用小计
	
	
	
	59.63
	59.63
	
	
	

	
	工程费与工程建设其他费费用合计
	
	
	
	
	681.93
	
	
	

	三
	预备费
	
	
	
	34.10
	34.10
	
	
	

	
（一）
	
基本预备费
	
	
	
	
34.10
	
34.10
	工程费与工
程建设其他费之和
	
5.0%
	

	（二）
	价差预备费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	

	四
	建设投资
	492.30
	0.00
	130.00
	93.73
	716.03
	
	
	

	五
	流动资金
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	

	六
	建设期利息
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	

	七
	项目总投资
	
	
	
	
	716.03
	
	
	

	八
	资金筹措
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	财政资金
	100.00%
	
	716.03
	
	
	
	
	




