附件 1

“十四五”养老托育建设任务分解表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 机构养老床位建设目标分解 | | | | | | 托位建设目标分解 | | | | | |
| 2025 年 目标 | “十四五”建 设任务 | 年度滚动建设计划 | | | | 2025 年 目标 | “十四五” 建设任务 | 年度滚动建设计划 | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 禹州市 | 8760 | 3685 | 1474 | 1106 | 737 | 368 | 6497 | 1247 | 125 | 249 | 499 | 374 |
| 长葛市 | 5425 | 1300 | 520 | 390 | 260 | 130 | 4638 | 890 | 89 | 178 | 356 | 267 |
| 襄城县 | 3326 | 597 | 239 | 179 | 119 | 60 | 1124 | 572 | 57 | 114 | 229 | 172 |
| 鄢陵县 | 4460 | 576 | 230 | 173 | 115 | 58 | 1409 | 491 | 49 | 98 | 196 | 148 |
| 魏都区 | 4245 | —— | —— | —— | —— | —— | 4208 | 798 | 80 | 159 | 319 | 240 |
| 建安区 | 5400 | 2582 | 1033 | 775 | 516 | 258 | 523 | 413 | 41 | 83 | 165 | 124 |
| 示范区 | 316 | 116 | 46 | 35 | 23 | 12 | 332 | 72 | 8 | 15 | 29 | 20 |
| 开发区 | 696 | —— | —— | —— | —— | —— | 95 | 95 | 10 | 19 | 38 | 28 |
| 东城区 | 1178 | 665 | 266 | 200 | 133 | 66 | 874 | 324 | 32 | 65 | 130 | 97 |
| 全市 | 33806 | 9521 | 3808 | 2858 | 1903 | 952 | 19700 | 4902 | 491 | 980 | 1961 | 1470 |
| 备注：  1.各县（市、区） 2025 年机构养老床位目标设定是按各县（市、区） 老年人口占全市老年人口比重进行分解， 在此基础上， 结合 市民政局意见调整后得出。  2.因魏都区和开发区现状床位数分别为 4245 张、 696 张，高于按省定 32662 张目标分解的指标，因此“ 十四五”全市机构养老床位 目标设定时，魏都区和开发区目标床位均按现状设定，汇总后到 2025 年全市机构养老床位数应达到 33806 张。  3.根据省卫生健康委员会给定的各年份托位总量，设定权重，分解 2022-2025 年托位建设目标。 | | | | | | | | | | | | |

附件 2

重大项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目 类型 | 新增 床/托 位数 | 建设 期限 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 总投资 （万元） | 申请中 央预算 内投资 （万元） | 组织实施 单位 | 所属县 （市、区） |
| 一、养老项目 | | | | | | | | | | |
| 1 | 天宝路街道  办事处综合  养老服务中  心 | 养老 | 30 | 2021-  2022 | 天宝路街道  办事处星海  湾社区 | 面积约 1300 平方米， 设置养老服务用床 30 张。 | 503 | 270 | 东城区民 政局 | 东城区 |
| 2 | 许昌长寿老  年公寓二期  项目 | 养老 （改 扩建） | 500 | 2021-  2022 | 将官池镇 南石庄村 | 在一期建筑基础上将 1 号楼、洗浴中心 楼扩建一层 5000 平方米作为养老用房； 将办公楼、洗浴中心楼 4880 平方米改为医 疗、康养用房。设置床位 500 张。 | 3600 | 1000 | 建安区民 政局 | 建安区 |
| 3 | 世豪苑养老 院项目 | 养老 | 500 | 2019-  2022 | 五女店镇 碧桂园东侧 | 占地面积 16381 平方米， 建筑面积 22000 平方米，设置床位 500 张，包括居住、 生活、医疗、护理、休闲养生。 | 6900 | 200 | 建安区民 政局 |
| 4 | 16 个乡镇综  合养老服务  中心项目 | 养老 (新建) | 1580 | 2022-  2025 | 16 个乡 (镇、办） | 总占地 240 亩， 建设面积 67200 平方米， 床位 1580 张。 | 24000 | 14220 | 建安区民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 河南许昌庆  华老年养老  村三期改扩  建项目 | 普惠 养老 （改 扩建） | 200 | 2021-  2022 | 丰产路南段 | 2021 年，庆华老年养老村三期改扩建工 程规划新增加 200 张床位，具体规划如 下： 1、原 126 厂是原河南农学院的旧校 址。规划对原有 2 栋宿舍楼进行改建装 修，建成综合性公寓医疗养老机构，占 地面积24.5 亩，改造面积约 7000 平方米， 除基本配套辅助设施用房外可入住房屋 100 间，可容纳 200 张床位。需要购置护 理床、储物柜、呼叫器，卫生间配套设 施， 多功能康复器材， 供暖、消防系统、 电梯等配套设施。 2、此项工程拟开工时 间为 2021 年 9 月，拟建成时间为 2022 年 11 月。项目估算总投资 2300 万元， 现已完成对改建楼房的勘验工作。 | 2300 | 400 | 魏都区民 政局 | 魏都区 |
| 6 | 魏都区南关 社区综合养 老服务中心 | 养老 （改 扩建） | 235 | 2022-  2025 | 南关社区许 由路西段 | 总规划建筑面积 10000 平方米， 床位 235 张，为辖区居民提供托养、社区照料、 居家上门、康复护理、文化娱乐、精神 慰藉等养老服务。 | 3600 | 2115 | 魏都区民 政局 |
| 7 | 许昌经济技  术开发区医  养结合服务  中心项目 | 养老 服务 | 500 | 2022-  2023 | 灞陵路与南  外环交叉口  西北侧 | 总建筑面积 21250m², 建设内容包括： 综 合服务楼，养老服务楼，购买医疗养老 设备，设置养老床位 500 张。 | 13967 | 4500 | 许昌经济  技术开发  区法制与  社会服务  局 | 开发区 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 许昌经济技  术开发区综  合养老服务  中心 | 养老 服务 | 500 | 2022-  2025 | 解放路与瑞 昌路交叉口 | 项目位于开发区 81-2 地块，规划占地面 积为 44785 平方米（约折合 67.14 亩）， 总建筑面积 21250 平方米， 设置床位 500 张。主要建设内容为老年人用房、行政 办公用房、门卫用房、附属用房，配套 建设室外活动及衣物晾晒场地、道路、 停车位、绿化、大门、围墙、室外管网 等辅助工程。老年人用房主要包含生活 用房、文娱和健身用房、康复与医疗用 房等，设置养老床位 500 张。 | 9000 | 4500 | 许昌经济  技术开发  区法制与  社会服务  局 | 开发区 |
| 9 | 夕阳红老年  公寓改扩建  项目 | 普惠 养老 | 1200 | 2021-  2022 | 钟繇大道 北段 | 项目总占地面积 99900 平方米（150 亩）， 计划在原有基础上进行扩建，扩建面积 53500 平方米，新增床位 1200 张，扩建完 成后总建筑面积达到 58600 平方米； 总床位 数达到 1320 张，其中康复床位 720 张， 一 般普惠养老床位 600 张。 | 24600 | 2400 | 长葛市 民政局 | 长葛市 |
| 10 | 安康医养结 合养老项目 | 普惠 养老 | 380 | 2020-  2022 | 长兴路 18 号 | 项目总用地面积 14172.60 平方米，总建 筑面积 16863.91 平方米， 总投资 5000 万 元。增加设置养老床位数 380 张。建设 内容包括亲情养老照料中心、护理中心、 康复中心、老年娱乐健身中心、老年文 化交流中心、餐厅等。 | 5000 | 760 | 长葛市民  政局、卫生  健康委员  会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 向日葵综合 养老服务中 心改建项目 | 普惠 养老 | 459 | 2020-  2022 | 老城镇 | 建筑面积 22700 平方米，设置床位 459 张。主要建设内容包括养老、医疗、康 复及其他相关配套设施。分为养老护理 区、医疗康复区两个区域。承接全市扶 贫兜底托养任务和特困人员康复以及残 疾儿童康复任务。 | 10859 | 918 | 长葛市 民政局 | 长葛市 |
| 12 | 桃李苑退休  教师托养中  心 | 普惠 养老 | 200 | 2022-  2025 | 建设路南段 | 建筑面积 8500 平方米，总投资 3000 万 元，设置床位 200 张。主要建设内容包 括：康复护理生活区，医疗中心，餐厅 及厨房，老年学堂，办公及其他用房， 娱乐室。项目包括基建、设施设备购置、 室内装修、室外绿化等。 | 3000 | 400 | 长葛市民 政局 |
| 13 | 董村镇综合 养老服务中 心建设项目 | 基本 养老 | 500 | 2022-  2025 | 董村镇 | 项目总建筑面积 21250 平方米，床均面 积 42.5 平方米，设置床位 500 张，其中 护理型床位 300 张。主要建设内容包括： 康复护理及医疗中心，餐厅及厨房，办 公及其他用房， 娱乐室。项目包括基建、 设施设备购置、室内装修、室外绿化等。 | 7500 | 4500 | 长葛市民 政局 |
| 14 | 葛天城市养  老院建设项  目 | 基本 养老 | 300 | 2022-  2025 | 葛天大道 北侧 | 建筑面积 12750 平方米， 总投资 4500 万 元，设置床位 300 张。主要建设内容包 括：康复护理生活区，医疗中心，餐厅 及厨房，办公及其他用房，娱乐室。项 目包括基建、设施设备购置、室内装修、 室外绿化等。 | 4500 | 2700 | 长葛市民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 市、镇公办  养老机构基  础设施提升  改造项目 | 基本 养老 | 650 | 2022-  2025 | 12 个乡(镇、  办） | 改造总面积 51715 平方米，总投资 2068 万元（每平方米 400 元）。包含 12 个镇 办敬老院和长葛市福利中心，新增养老 床位 650 张。 | 2068 | 1240 | 长葛市民 政局 | 长葛市 |
| 16 | 南席镇综合  养老服务中  心 | 基本 养老 | 140 | 2022-  2025 | 南席镇 | 建筑面积 6000 平方米，总投资 2082 万 元，设置床位 140 张。主要建设内容包 括：康复护理生活区，医疗中心，餐厅 及厨房，老年学堂，办公及其他用房， 娱乐室。项目包括基建、设施设备购置、 室内装修、室外绿化等。 | 2082 | 1249 | 长葛市民 政局 |
| 17 | 古桥镇综合  养老服务中  心 | 基本 养老 | 140 | 2022-  2025 | 古桥镇 | 建筑面积 6000 平方米，总投资 1944 万 元，设置床位 140 张。主要建设内容包 括：康复护理生活区，医疗中心，餐厅 及厨房，老年学堂，办公及其他用房， 娱乐室。项目包括基建、设施设备购置、 室内装修、室外绿化等。 | 1944 | 1166 | 长葛市民 政局 |
| 18 | 后河镇综合  养老服务中  心 | 基本 养老 | 140 | 2022-  2025 | 后河镇 | 建筑面积 6000 平方米，总投资 1883 万 元，设置床位 140 张。主要建设内容包 括：康复护理生活区，医疗中心，餐厅 及厨房，老年学堂，办公及其他用房， 娱乐室。项目包括基建、设施设备购置、 室内装修、室外绿化等。 | 1883 | 1129 | 长葛市民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 长社办综合  养老服务中  心 | 基本 养老 | 120 | 2022-  2025 | 长社办事处 | 建筑面积 5193 平方米，总投资 1555 万 元，设置床位 120 张。主要建设内容为 一栋地上五层地下一层的综合养护楼， 以及办公及其他用房，娱乐室。项目包 括基建、设施设备购置、室内装修、室 外绿化等。 | 1555 | 933 | 长葛市民 政局 | 长葛市 |
| 20 | 城市社区服  务能力提升  建设项目 | 基本 养老 | 80 | 2022-  2025 | 34 个城市 社区 | 主要完成城市社区养老服务能力提升建 设， 总投资 3600 万元。其中社区为老服 务中心涉及集日间照料、老年大学、居 家养老服务助餐助浴、护理培训指导等 各项功能， 建设床位 80 张， 其中护理床 位 70 张， 拟投资 600 万元； 社区养老服 务信息化平台建设拟投资 1000 万元； 实 施城市社区 80 岁以上特困、独居老人适 老化改造 1200 户，拟投资 2000 万元。 | 3600 | 2160 | 长葛市民 政局 |
| 21 | 建设办老年 日间照料中 心改建项目 | 基本 养老 | 98 | 2020-  2022 | 建设路街道 办事处 | 为居民提供日托、周托养老服务，总建 筑面积 4204.47 平方米， 建设床位 98 张。 | 823 | 493 | 长葛市民 政局 |
| 22 | 中医院中医  医养中心建  设项目 | 医养 结合 | 202 | 2022-  2023 | 长社路 52 号 | 规划建设为老年病康护中心，总建筑面 积 10100 ㎡，建设床位 202 张。 | 1450 | 870 | 长葛市卫  生健康委  员会、民政  局 |
| 23 | 医养中心项 目 | 医养 结合 | 3150 | 2022-  2025 | 黄河路以南、 前进路以西、 丰收路以东 | 占地面积 117665 平方米，建筑面积 155173 平方米，设置养老床位 3150 张。 | 100000 | 3825 | 长葛市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 增福镇卫生  院医养结合  养老中心 | 医养 结合 | 80 | 2022-  2025 | 增福镇卫生 院院内 | 新建5 层医养结合综合楼，建筑面积3660 ㎡，建设床位 80 张。主要建设内容包括 养老、医疗、康复及其他相关配套设施。 含电梯两部，房间急救呼叫系统，供氧 系统。 | 1820 | 720 | 长葛市卫  生健康委  员会、民政  局 | 长葛市 |
| 25 | 许昌市社区  嵌入式养老  机构改扩建  项目 | 养老 服务 | 200 | 2022-  2023 | 城关镇 | 建筑面积 8000 平方米， 内容包括： 老年 人生活用房、卫生保健用房、康复用房、 娱乐用房、消防设施等，可增加养老床 位 200 张。 | 1600 | 960 | 襄城县民 政局 | 襄城县 |
| 26 | 许昌市城镇  社区养老服  务设施建设  项目 | 养老 服务 | 373 | 2022-  2023 | 库庄镇、茨沟  乡等 12 个乡  镇 | 建筑面积 15870 平方米，主要建设内容 包括老年人日间休息室、休闲娱乐室、 图书阅览室、康复保健室和配餐就餐室 等功能室，配备空调、电视、按摩椅、 自动麻将桌、电动轮椅、茶几、沙发等 设备， 为老年人特别是经济困难的高龄、 失能空巢老年人提供就近便利的日间照 料服务和互助式养老、日托、助餐、助 急、娱乐、康复等服务，可增加养老床 位 373 张。 | 3174 | 1904 | 襄城县民 政局 |
| 27 | 许昌市老年  人护理院建  设项目 | 养老 服务 | 260 | 2022-  2023 | 库庄镇 | 总建筑面积 11570.00 ㎡。主要建设内容 包括入住服务用房、生活用房、卫生保 健用房、文娱用房、社会工作用房、配 套附属用房等，及满足养老基本需求的 设备房。配套建设道路硬化、绿化、室 外给排水、电力、通信等基础设施，可 增加养老床位 260 张。 | 2600 | 1560 | 襄城县民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 许昌市范湖  乡综合养老  服务中心扩  建项目 | 养老 服务 | 240 | 2022-  2023 | 范湖乡 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 | 襄城县 |
| 29 | 许昌市汾陈  镇综合养老  服务中心扩  建项目 | 养老 服务 | 240 | 2022-  2023 | 汾陈镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 30 | 许昌市十里  铺镇综合养  老服务中心  扩建项目 | 养老 服务 | 240 | 2022-  2023 | 十里铺镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 31 | 许昌市紫云  镇综合养老  服务中心扩  建项目 | 养老 服务 | 240 | 2023-  2024 | 紫云镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 32 | 许昌市双庙  乡综合养老  服务中心扩  建项目 | 养老 服务 | 240 | 2023-  2024 | 双庙乡 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 许昌市王洛  镇综合养老  服务中心扩  建项目 | 养老 服务 | 240 | 2023-  2024 | 王洛镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 | 襄城县 |
| 34 | 许昌市麦岭  镇综合养老  服务中心扩  建项目 | 养老 服务 | 240 | 2023-  2024 | 麦岭镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 35 | 许昌市丁营  乡综合养老  服务中心扩  建项目 | 养老 服务 | 240 | 2023-  2024 | 丁营乡 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 36 | 许昌市颍桥 回族镇综合 养老服务中 心扩建项目 | 养老 服务 | 240 | 2024-  2025 | 颍桥回族镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 37 | 许昌市农村  社区养老服  务设施建设  项目 | 养老 服务 | 1710 | 2024-  2025 | 王洛镇、颍阳  镇等 12 个乡  镇 | 设置日间休息室、休闲娱乐室、图书阅 览室、康复保健室和配餐就餐室等功能 室，配备空调、电视、按摩椅、自动麻 将桌、电动轮椅、茶几、沙发等设备， 为老 年人特别是经济困难的高龄、失能空巢老年 人提供就近便利的日间照料服务和互助式 养老、日托、助餐、助急、娱乐、康复等服 务，可增加养老床位 1710 张。 | 11400 | 6840 | 襄城县民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 镇级敬老院  提升改造项  目 | 养老 服务 | 1028 | 2021-  2024 | 10 个镇 | 建筑面积 54000 平方米，建设床位 1028 张， 主要建设老年人住室、综合活动室、 医疗康复室、餐厅、厨房，以及地下管 网等基础设施。 | 18720 | 11232 | 鄢陵县民 政局 | 鄢陵县 |
| 39 | 19 所养老院  服务能力提  升项目 | 养老 服务 | 2752 | 2021-  2024 | 19 所养老 院内 | 建筑面积 117000 平方米，建设床位 2752 张， 主要建设老年人住室、综合活动室、 医疗康复室、餐厅、厨房，以及地下管 网等基础设施。 | 35000 | 5500 | 鄢陵县民 政局 |
| 40 | 许昌颐庭健  康养老建设  项目 | 养老 | 700 | 2019-  2023 | 陈化店镇许  鄢快速通道  北侧 | 总建筑面积 30000 平方米，主要建设康 养中心、护理院、疗养院、中医养生院、 生态疗养屋、长者照护之家及医疗、消 防安全等配套设施，设置床位 700 张。 | 40000 | 1400 | 鄢陵县民 政局 |
| 41 | 马栏镇综合 养老服务中 心建设项目 | 养老 （计 划新 开工 | 320 | 2021-  2023 | 马栏镇政府 路东 200 米 | 总用地面积 7719 平米，计划改造面积 5200 平米，主要改造内容：老人住室、 医务理疗室、康复中心、图书室、娱乐 室等。项目建成后可容纳 320 张床位。 | 1100 | 640 | 鄢陵县民 政局 |
| 42 | 安陵镇综合  日间照料中  心项目 | 养老 | 58 | 2020-  2022 | 安陵镇  东大街 | 建设面积 2500 平方米， 设置床位 58 张， 覆盖老旧小区 14 个，老年人约 659 人。 | 900 | 500 | 鄢陵县民 政局 |
| 43 | 鹤鸣湖健康 养老中心 | 养老 （新 开工） | 412 | 2022-  2027 | 柏梁镇学府  路以东、花城  道路以南 | 总建筑面积约 82758 平方米。规划建设： 开放式养老公寓 349 套 42529 平方米、 养老服务中心 6433 平方米、养老服务中 心公寓 9887 平方米、养老服务中心配套 4450 平方米、康养酒店 7715 平方米、幼 儿园 3744 平方米、人防 4485 平方米、 地下 3515 平方米， 项目建成后可提供养 老床位 412 个。 | 61000 | 820 | 鄢陵县民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 许昌市怡康  苑养老服务  有限公司鄢  陵分公司建  设项目 | 养老 | 750 | 2022 | 梅里路与海  棠路交叉口  向东 200 米  路北 | 占地 17 亩，建筑面积 2.6 万平方米，建 设 4 幢养老护理楼，床位设置 750 张。 | 13222 | 1500 | 鄢陵县民 政局 | 鄢陵县 |
| 45 | 许昌市综合  养老服务中  心项目 | 养老 （新 开工） | 500 | 2022-  2024 | 人民路西段 | 总建筑面积 21250 ㎡，主要建设内容： 老人住室、老人活动中心、医务理疗室、 康复中心及其他配套设施等。设计总床 位为 500 张（含护理型床位 340 张）。 | 13000 | 4500 | 鄢陵县民 政局 |
| 46 | 鄢国花语国 际康养项目 | 养老 （计 划新 开工 | 1500 | 2022-  2027 | 花城大道以  北，汶水河西  侧 | 总建筑面积约 96 万平方米，规划建设： 养老公寓（计划养老床位 1500 个）、中 医药康养诊疗中心、康养智能服务中心、 长者科学膳食餐厅及中央厨房、长者文 娱活动中心（含书画馆、琴棋馆、禅心 馆、长者学堂、健身运动等）、疗养康 复室以及健康数据中心（健康检测、健 康指导等），并包含居家养老服务等。 | 100000 | 3000 | 鄢陵县民 政局 |
| 47 | 许昌市怡康 苑翠微社区 养老服务站 建设项目 | 养老 | 50 | 2022-  2023 | 翠微路 | 项目建设面积 2500 平方米， 主要建设具 备托老、医疗、康复、养老、娱乐、助 浴、助餐等功能及添置智能化养老设备， 设置床位 50 张。 | 575 | 100 | 鄢陵县民 政局 |
| 48 | 许昌市怡康 苑东街社区 养老服务站 建设项目 | 养老 | 60 | 2022-  2023 | 东关街 | 项目建设面积 2800 平方米， 主要建设具 备托老、医疗、康复、养老、娱乐、助 浴、助餐等功能及添置智能化养老设备， 设置床位 60 张。 | 644 | 120 | 鄢陵县民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 安陵镇东街  社区经济型  老年公寓项  目 | 养老 （计 划新 开工） | 180 | 2022-  2024 | 东关街与东  外环路交叉  口向北 200  米路西 | 总投资 900 万元， 占地 12 亩， 建设现代 养生科技及山水农家园林融为一体的综 合经济型公寓，集老年人居住、休养、 娱乐、保健、康复、医疗于一体。 | 900 | 500 | 鄢陵县民 政局 | 鄢陵县 |
| 50 | 夏禹老年养 护院项目 | 养老 （新 建） | 300 | 2021-  2023 | 禹王大道 西段 | 项目总占地面积 14652 ㎡，设计总建筑 面积 13350 ㎡，其中居住用房 8700 ㎡ ， 公共活动用房 2300 ㎡ ，行政办公用房 1350 ㎡，附属用房 1000 ㎡，设计总床位 300 张，护理床位 210 张。 | 2700 | 1620 | 禹州市民 政局 | 禹州市 |
| 51 | 颍川街道综  合养老服务  中心项目 | 养老 （新 建） | 100 | 2022-  2024 | 颍川街道 | 设计总建筑面积 4500 平方米， 总床位为 100 张（含护理型床位 60 张）。 | 1000 | 600 | 禹州市民 政局 |
| 52 | 夏都街道综  合养老服务  中心项目 | 养老 （新 建） | 100 | 2022-  2024 | 夏都街道 | 设计总建筑面积 4500 平方米， 总床位为 100 张（含护理型床位 60 张）。 | 1000 | 600 | 禹州市民 政局 |
| 53 | 韩城街道综  合养老服务  中心项目 | 养老 （新 建） | 100 | 2022-  2024 | 韩城街道 | 设计总建筑面积 4500 平方米， 总床位为 100 张（含护理型床位 60 张）。 | 1000 | 600 | 禹州市民 政局 |
| 54 | 钧台街道综  合养老服务  中心项目 | 养老 （新 建） | 100 | 2022-  2024 | 钧台街道 | 设计总建筑面积 4500 平方米， 总床位为 100 张（含护理型床位 60 张）。 | 1000 | 600 | 禹州市民 政局 |
| 新增床位合计 | | 25597 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、托育项目 | | | | | | | | | | |
| 1 | 许昌市第二  实验幼儿园  英才街园区  托育服务中  心 | 托育 机构 | 150 | 2022-  2025 | 许昌幼儿师 范学校 | 规划建设 12 个班和 4 个功能室， 购置相 关设备并提升改造室内外环境。新增托 位面积 2000 平方米，新增托位数 150 个。 | 1500 | 600 | 许昌市教 育局 | 市本级 |
| 2 | 汇好慧爱慧  德蒙托育中  心改扩建项  目 | 普惠 托育 | 150 | 2020-  2023 | 葛天大道与  俭学街交叉  口 | 总用地面积 1200 平米， 总体建筑面积为 2800 平米，新增托位 150 个。 | 450 | 150 | 长葛市卫  生健康委  员会 | 长葛市 |
| 3 | 妇幼保健院  托育中心项  目 | 基本 托育 | 150 | 2020-  2025 | 八七路 | 项目规划总用地面积 5678.20 平方米（约 合 8.52 亩）。总建筑面积 7941.25 平方 米，其中综合楼建筑面积 7926.25 平方 米， 门卫室 15 平方米。项目建成后设置 10 个托育班， 150 个托位。 | 4470 | 150 | 长葛市卫  生健康委  员会 |
| 4 | 城市社区托 育服务项目 | 普惠 托育 | 200 | 2022-  2025 | 8 个社区 | 项目总用地面积 2080 平米， 总体建筑面 积为 2080 平米，计划投资 8 个城市社区， 每个社区项目投资 50 万， 建设使用面积 达到 260 平米，每个社区建成托位数 25 个。总体投资 400 万，新增托位数 200 个。 | 400 | 200 | 长葛市卫  生健康委  员会 |
| 5 | 成龙国际早  托育中心改  扩建项目 | 普惠 托育 | 108 | 2021-  2023 | 建设路南段 1360 号 | 在原有基础上改扩建，占地面积 3600 ㎡ ， 建筑面积 1300 ㎡。教室 6 间，功能室 4 间，新增托位 108 个。 | 300 | 108 | 长葛市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 诺贝尔托育  中心新建项  目 | 普惠 托育 | 100 | 2022-  2024 | 潩水路 | 建筑面积 2000 平方米，新增托位数 100 个；主要建设内容包括新建一栋二层托育服 务中心大楼及室内、室外配套工程等。 | 200 | 100 | 长葛市卫  生健康委  员会 | 长葛市 |
| 7 | 英博树国际 早教中心改 扩建项目 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2025 | 八七路西段 | 项目规划总建筑面积 1470 ㎡，新建一所 托育中心，设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 250 | 150 | 长葛市卫  生健康委  员会 |
| 8 | 许昌市星光 托育院 | 托育 | 200 | 2022 年6 月 | 文化路与金  襄大道交叉  口 | 总用地面积 3000 平方米， 总建筑面积为 3000 平方米，楼层设置为 2 层，建设规 模为 12 个班， 200 个学位。建设内容包 括：婴幼儿生活用房、服务管理用房、 供应用房、配套建设室外运动场地、门 卫房、围墙、园路、绿化等附属设施。 | 1200 | 200 | 襄城县卫  生健康委  员会 | 襄城县 |
| 9 | 许昌市城关  镇北区幼儿  园 | 托育 | 150 | 2022 年5 月 | 泰安路中段 | 总用地面积 2000 平方米， 总建筑面积为 2000 平方米，楼层设置为 3 层，建设规 模为 10 个班， 150 个学位。建设内容包 括：婴幼儿生活用房、服务管理用房、 供应用房、配套建设室外运动场地围墙、 园路、绿化等附属设施。 | 1300 | 150 | 襄城县卫  生健康委  员会 |
| 10 | 许昌市 3Q 托育中心 | 托育 | 150 | 2023  年 | 泰安路东段 | 总用地面积 1500 平方米， 总建筑面积为 1500 平方米，楼层设置为 2 层，建设规 模为 8 个班，150 个学位。建设内容包括： 婴幼儿生活用房、服务管理用房、供应 用房、配套建设室外运动场地围墙、园 路、绿化等附属设施。 | 1230 | 150 | 襄城县卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 许昌市红黄  蓝托育培训  中心 | 托育 | 150 | 2024 年 | 丹尼斯商场 北侧 | 总用地面积 1200 平方米， 总建筑面积为 1200 平方米，楼层设置为 2 层，建设规 模为 12 个班， 150 个学位。建设内容包 括：婴幼儿生活用房、服务管理用房、 供应用房、配套建设室外运动场地围墙、 园路、绿化等附属设施。 | 1000 | 150 | 襄城县卫  生健康委  员会 | 襄城县 |
| 12 | 许昌市实验  幼儿园托育  中心项目 | 托育 | 120 | 2025 年 | 东区未来城 | 总用地面积 2500 平方米， 总建筑面积为 2300 平方米，楼层设置为 1 层，建设规 模为 10 个班， 120 个学位。建设内容包 括：婴幼儿生活用房、服务管理用房、 供应用房、配套建设室外运动场地围墙、 园路、绿化等附属设施。 | 1500 | 120 | 襄城县卫  生健康委  员会 |
| 13 | 许昌市福佑  托育中心项  目 | 基本 托育 | 150 | 2022-  2025 | 福佑路 | 项目总建筑面积为 1500 平方米，其中 5 个乳儿班， 5 个托小班， 10 个托大班； 新增托位 150 个。 | 750 | 150 | 鄢陵县卫  生健康委  员会 | 鄢陵县 |
| 14 | 翠薇路两岸 托育中心示 范性托育服 务中心项目 | 托育 （改 扩建） | 150 | 2022-  2023 | 翠薇路 | 总用地面积 1400 平米， 总体建筑面积为 2700 平米，其中改扩建面积为 800 平米， 新增托位 150 个。 | 800 | 150 | 鄢陵县卫  生健康委  员会 |
| 15 | 鼓楼广场方 糖托育中心 | 普惠 托育 （新 建） | 120 | 2022-  2023 | 人民路路北 | 总体建筑面积为 1000 平米， 新建 1 个乳 儿班， 3 个托小班， 3 个托大班。新增托 位 120 个。 | 300 | 120 | 鄢陵县卫  生健康委  员会 |
| 16 | 许昌爱乐童  托育服务中  心 | 托育 （改 扩建） | 130 | 2022-  2023 | 翠柳路 | 总体建筑面积 1000 平方， 新建 2 个乳儿 班， 3 个托小班， 3 个托大班。新增托位 130 个。 | 350 | 130 | 鄢陵县卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 许昌市乾明 寺路康桥半 岛小区红黄 蓝托育中心 | 普惠 托育 （改 扩建） | 100 | 2022-  2023 | 乾明寺路 | 总用地面积 800 平米，总体建筑面积为 1700 平米，其中改扩建面积为 800 平米， 新增 5 个班， 1 个乳儿班，托小班 2 个， 托大班 2 个，新增托位 100 个。 | 200 | 100 | 鄢陵县卫  生健康委  员会 | 鄢陵县 |
| 18 | 金丰路两岸 宝贝幼儿园 托育中心示 范性托育服 务中心项目 | 普惠 托育 （改 扩建） | 150 | 2022-  2025 | 金丰路 | 总用地面积 9990 平米， 总体建筑面积为 11600 平米，其中改扩建面积为 2000 平 米， 新增 8 个班， 托小班 4 个， 托大班 4 个，新增托位 150 个。 | 420 | 150 | 鄢陵县卫  生健康委  员会 |
| 19 | 智慧托育中 心建设项目 | 普惠 托育 | 150 | 2021-  2022 | 行政南路 | 项目规划总建筑面积 1500 ㎡，新建一所 托育中心，设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 20 | 向日葵托育  中心建设项  目 | 普惠 托育 | 150 | 2021-  2022 | 郭连镇郭嘉 大道 12 号 | 项目规划总建筑面积 4600 ㎡，新建一所 托育中心，设置 16 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 460 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 21 | 贝尔公学幼 儿园海星贝 贝托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2021-  2022 | 泰山庙街 100 号 | 项目规划总建筑面积 4680 ㎡，新建一所托 育中心，设置 15 个班， 150 个托位，配套 建设公共活动场地、给排水系统、智能化系 统、通风空调系统、取暖系统、消防安全系 统及标准化拖育教室设备等。 | 400 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 山货回族乡 中心幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 200 | 2022-  2023 | 山货回族乡 楼陈村四组 | 改扩建室内外配套工程面积 3000 平方 米。新增托位 200 个 | 500 | 200 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 23 | 神垕镇凤阳 山托育中心 | 普惠 托育 | 105 | 2022-  2023 | 神垕镇凤阳 山社区 | 本项目规划总建筑面积 2680 ㎡，新建一 所托育中心，设置 7 个班， 105 个托位， 配套建设公共活动场地、给排水系统、 智能化系统、通风空调系统、取暖系统、 消防安全系统及标准化拖育教室设备 等。 | 200 | 105 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 24 | 神垕镇贝贝 星托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 神垕镇清岗 涧社区 | 本项目规划总建筑面积 1680 ㎡，补充托 育中心， 设置 6 个班， 120 个托位， 配套 建设公共活动场地、给排水系统、智能 化系统、通风空调系统、取暖系统、消 防安全系统及标准化拖育教室设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 25 | 顺店镇众星  幼儿园托育  中心 | 普惠 托育 | 100 | 2022-  2023 | 顺店镇杜村 | 本项目规划总建筑面积 700 ㎡，改建一 所托育中心，设置 5 个班， 100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 100 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 26 | 苌庄红红托 育中心 | 普惠 托育 | 90 | 2022-  2023 | 苌庄镇  苌庄村 | 本项目规划总建筑面积 900 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班， 90 个托位， 配套公共活动场地、分班活动场地、给 排水系统、配电照明系统、智能化系统、 通风空调系统、消防安全系统及购置设 备等。 | 120 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 小天使托育 中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 鸿畅镇  韩庄村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 28 | 永攀文化托 育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2023 | 鸿畅镇 李金寨村 | 本项目规划总建筑面积 1800 ㎡，新设置 10 个班， 150 个托位，配套建设公共活 动场地、分班活动场地、给排水系统、 配电照明系统、智能化系统、通风空调 系统、消防安全系统及购置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 29 | 颍川办小哈 佛托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2023 | 府东路与裕  华大街交叉  口 | 本项目规划总建筑面积 2400 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 400 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 30 | 颍川绿地儿 童之家幼儿 园托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2023 | 滨河大道 中段 | 本项目规划总建筑面积 2450 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 巴学园托育 中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 建设东路 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 32 | 颍川办博爱  幼儿园托育  中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2023 | 建设路 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 33 | 建设路托育 中心 | 普惠 托育 | 200 | 2022-  2023 | 建设路 | 本项目规划总建筑面积 2000 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 12 个班， 200 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 200 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 34 | 长春实验幼  儿园托育中  心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 迎宾路 65 号 | 本项目规划总建筑面积 1000 ㎡，改造一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 童话幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 大同路 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 36 | 颍川办童兴  幼儿园托育  中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 府西路 53 号 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、给排水系统、 智能化系统、通风空调系统、消防安全 系统及标准化拖育教室设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 37 | 御湖湾幼儿 园托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 华夏大道 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 38 | 颍川办贝斯  特幼儿园托  育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 建设路东段 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 锦绣晨曦幼  儿园托育中  心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 锦绣商业街 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 260 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 40 | 颍川上东国 际儿童之家 托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2023 | 阳翟大道与  轩辕路交叉  口向西 80 米  路北 | 本项目规划总建筑面积 1600 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 350 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 41 | 慧润阶梯幼 儿园迎宾路 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 迎宾路 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 42 | 颍川办幼儿 之家幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 上东国际 小区 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 280 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 颍川办糖心 慧童幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 药城路  363 号 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、给排水系统、 智能化系统、通风空调系统、消防安全 系统及标准化拖育教室设备等。 | 220 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 44 | 颍川办瑞吉 欧托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2023 | 建设东路 | 本项目规划总建筑面积 3000 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 45 | 火龙镇金色 童年幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2023 | 火龙镇  扇刘村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 46 | 火龙镇乐乐 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 火龙镇关帝 庙村 3 组 | 本项目规划总占地面积 1500 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 剑桥托育中 心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2023 | 火龙镇火山 赵村 | 本项目规划总建筑面积 3000 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 48 | 韩城新天地 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 韩城办聂政 台路 160 号 | 本项目规划总建筑面积 2000 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 49 | 博文托育中 心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2023 | 韩城办西街 一组 | 本项目规划总建筑面积 2000 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 50 | 韩城实验托 育中心 | 普惠 托育 | 100 | 2022-  2023 | 韩城办前屯 社区 | 本项目规划总建筑面积 3600 ㎡，新建一 所托育中心，设置 6 个班， 100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 100 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 夏都办清华  民族托育中  心 | 普惠 托育 | 45 | 2022-  2023 | 富民路 1 号 | 本项目规划总建筑面积 900 ㎡，新建一 所托育中心，设置 3 个班， 45 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 100 | 45 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 52 | 磨街乡新区  幼儿园托育  中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 磨街乡  陈庄村 | 本项目规划总建筑面积 1000 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 53 | 磨街乡金摇  篮幼儿园托  育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 磨街乡  磨街村 | 本项目规划总建筑面积 1000 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 220 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 54 | 钧台办东方 之星托育园 | 普惠 托育 | 45 | 2022-  2023 | 钧台办花园  路中段 118  号 | 本项目规划总建筑面积 300 ㎡，新建一 所托育中心，设置 3 个班， 45 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 100 | 45 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 国学托育中 心 | 普惠 托育 | 30 | 2022-  2023 | 钧台办北关 贾庄 | 本项目规划总建筑面积 680 多㎡，改建 一所托育中心，设置 2 个班， 30 个托位 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 50 | 30 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 56 | 钧台办花果  山山林托育  园 | 普惠 托育 | 45 | 2022-  2023 | 钧台办药城 路颍河桥北 50 米路东 | 本项目规划总建筑面积 800 ㎡，新建一 所托育中心，设置 3 个班， 45 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等 | 60 | 45 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 57 | 御湖湾北区  幼儿园托育  中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-  2023 | 大学路中段 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 58 | 花石镇育博  幼儿园托育  中心 | 普惠 托育 | 90 | 2022-  2023 | 花石镇  冯庄村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，改建一 所托育中心，设置 6 个班， 90 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 无梁镇童蒙  托育服务中  心 | 普惠 托育 | 45 | 2022-  2023 | 无梁镇  郭庄村 | 本项目规划总建筑面积 300 ㎡，新建一 所托育中心，设置 3 个班， 45 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 100 | 45 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 60 | 无梁镇童心  托育服务中  心 | 普惠 托育 | 45 | 2022-  2023 | 无梁镇  郭庄村 | 本项目规划总建筑面积 300 ㎡，新建一 所托育中心，设置 3 个班， 45 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 100 | 45 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 61 | 萌宝托育中 心 | 普惠 托育 | 90 | 2022-  2023 | 朱阁镇詹庄 村 6 组 | 本项目规划总建筑面积 2500 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班， 90 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 智能化系统、通风空调系统、消防安全 系统及购置设备等。 | 200 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 62 | 朱阁镇宏博  托育服务中  心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2023 | 石河新村 | 本项目规划总建筑面积 2600 ㎡，改扩建 一所托育中心，设置 10 个班， 150 个托 位，配套建设公共活动场地、分班活动 场地、智能化系统、通风空调系统、消 防安全系统及购置设备等。 | 480 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 63 | 文殊镇福娃  幼儿园托育  中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-  2023 | 文殊镇政府 向西 50 米 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，新建一栋 教学楼，设置 10 个班， 150 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、给排水 系统、配电照明系统及购置设备等。 | 200 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 浅井镇小博  士幼儿园托  育中心 | 普惠 托育 | 90 | 2022-  2023 | 浅井镇  小韩村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，改建一 所托育中心，设置 6 个班， 90 个托位，  配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 65 | 育新幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 200 | 2022-  2023 | 迎宾东路 | 改扩建室内外配套工程面积 3000 平方 米，新增托位 200 个。 | 500 | 200 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 66 | 朱阁镇燕庄  苗苗幼儿园  托育服务中  心 | 普惠 托育 | 60 | 2022-  2023 | 朱阁镇  燕庄村 | 本项目规划总建筑面积 300 ㎡，对教学 班进行改建，预设 4 个班， 60 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 120 | 60 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 67 | 苌庄镇小天 使幼儿园托 育服务中心 | 普惠 托育 | 100 | 2022-  2023 | 苌庄镇 缸瓷窑村 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，改建一 所托育中心，设置 5 个班， 100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 100 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 68 | 方山镇托育  服务中心项  目 | 公办 托育 | 80 | 2022-  2023 | 方山镇政府  西 200 米路  北 | 本项目规划总建筑面积 400 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 4 个班， 80 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 顺店镇康城 托育中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-  2023 | 顺店镇  康城村 | 本项目规划总建筑面积 640 ㎡，补充托 育中心，设置 4 个班， 80 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 180 | 100 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 70 | 顺店镇罗集 托育中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-  2023 | 顺店镇  罗东村 | 本项目规划总建筑面积 800 ㎡，补充托 育中心，设置 4 个班， 80 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 250 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 71 | 鸿畅镇第二 中心幼儿园 托育中心 | 公办 托育 | 120 | 2022-  2023 | 鸿畅镇  朱东村 | 本项目规划总建筑面积 2700 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班，120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 500 | 300 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 72 | 张得镇周周  托育服务中  心 | 公办 托育 | 100 | 2022-  2023 | 张得镇  大周村 | 本项目规划总建筑面积 432 ㎡，改建一 所托育中心，设置 5 个班， 100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 73 | 张得镇镇区  托育服务中  心 | 公办 托育 | 80 | 2022-  2023 | 张得镇 影壁李村 | 本项目规划总建筑面积 480 ㎡，改建一 所托育中心，设置 4 个班， 80 个托位， 配套建设公共活动场地、给排水系统、 智能化系统、通风空调系统、取暖系统、 消防安全系统及标准化拖育教室设备 等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 褚河第一公 办托育中心 | 公办 托育 | 100 | 2022-  2023 | 褚河镇  陈楼村 | 本项目规划总建筑面积 1600 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 5 个班，100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 75 | 火龙镇第一  中心幼儿园  托育服务中  心 | 公办 托育 | 90 | 2022-  2023 | 火龙镇 | 本项目规划总建筑面积 400 ㎡，对教学 班进行改建，预设 5 个班， 90 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 路面硬化、配备排水系统、照明系统、 通风空调系统、消防安全系统及购置设 备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 76 | 磨街乡大涧  幼儿园托育  中心 | 公办 托育 | 150 | 2022-  2023 | 磨街乡  大涧村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，改扩建 一所托育中心，设置 10 个班， 150 个托 位，配套建设公共活动场地、分班活动 场地、给排水系统、配电照明系统、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 77 | 磨街乡孙庄  幼儿园托育  中心 | 公办 托育 | 100 | 2022-  2023 | 磨街乡  孙庄村 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 5 个班，100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 270 | 100 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 小吕镇向阳  花托育服务  中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-  2023 | 小吕镇  罗庄村 | 本项目规划总建筑面积 640 ㎡，补充托 育中心，设置 4 个班， 80 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 79 | 范坡镇第一  公办幼儿园  托育服务中  心 | 公办 托育 | 120 | 2022-  2023 | 范坡镇  范坡村 | 本项目规划总建筑面积 600 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班，120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 80 | 范坡镇第二  公办幼儿园  托育服务中  心 | 公办 托育 | 120 | 2022-  2023 | 范坡镇  黄岗村 | 本项目规划总建筑面积 600 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班，120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 81 | 鸠山镇第二  幼儿园托育  中心 | 公办 托育 | 120 | 2022-  2023 | 鸠山镇  连庄村 | 本项目规划扩建总面积 700 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班，120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 花石镇白南 公办幼儿园 托育中心 | 公办 托育 | 150 | 2022-  2023 | 花石镇  白南村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，改扩建 一所托育中心，设置 10 个班， 150 个托 位，配套建设公共活动场地、分班活动 场地、给排水系统、配电照明系统、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 83 | 花石镇第二 中心幼儿园 托育中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-  2023 | 花石镇  郭寨村 | 本项目利用剩余场地，改建一所托育中 心，设置 4 个班， 80 个托位，配套建设 公共活动场地、分班活动场地、给排水系统、 配电照明系统、智能化系统、通风空调系统、 消防安全系统及购置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 84 | 花石镇中心  幼儿园托育  中心 | 公办 托育 | 150 | 2022-  2023 | 花石镇  花南村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，改扩建 一所托育中心，设置 10 个班， 150 个托 位，配套建设公共活动场地、分班活动 场地、给排水系统、配电照明系统、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 85 | 无梁镇第一  中心幼儿园  托育服务中  心 | 公办 托育 | 80 | 2022-  2023 | 无梁镇 | 本项目规划总建筑面积 640 ㎡，补充托 育中心，设置 4 个班， 80 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 86 | 无梁镇第四  中心幼儿园  托育服务中  心 | 公办 托育 | 80 | 2022-  2023 | 无梁镇 | 本项目规划总建筑面积 400 ㎡，对教学 班进行改建，预设 4 个班， 80 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 郭连镇董庄 幼儿园托育 服务中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-  2023 | 郭连镇 | 本项目规划总建筑面积 500 ㎡，对教学 班进行改建，预设 4 个班， 80 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 88 | 郭连镇第二  公办幼儿园  托育服务中  心 | 公办 托育 | 80 | 2022-  2023 | 郭连镇 | 本项目规划总建筑面积 500 ㎡，对教学 班进行改建，预设 4 个班， 80 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 89 | 朱阁镇中心 幼儿园托育 服务中心 | 公办 托育 | 90 | 2022-  2023 | 朱阁镇 | 本项目规划总建筑面积 700 ㎡，对教学 班进行改建，预设 6 个班， 90 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 90 | 文殊镇中心 幼儿园托育 服务中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-  2023 | 文殊镇 | 本项目规划总建筑面积 1000 ㎡，补充托 幼中心，设置 6 个班， 80 个托位，配套建 设公共活动场地、分班活动场地、给排水系 统、配电照明系统、智能化系统、通风空调 系统、消防安全系统及购置设备等。 | 250 | 150 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 91 | 浅井镇第一 中心幼儿园 托育中心 | 公办 托育 | 90 | 2022-  2023 | 浅井镇 | 本项目规划总建筑面积 600 ㎡，改扩建 教学楼，设置 6 个班， 90 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、给 排水系统、配电照明系统、智能化系统、 通风空调系统、消防安全系统及购置设 备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 市直第一幼  儿园托育中  心 | 公办 托育 | 140 | 2022-  2023 | 城隍庙北街 39 号 | 本项目规划总建筑面积 600 ㎡，设置 7 个班， 140 个托位， 配套建设分班活动场 地、给排水系统、配电照明系统、智能 化系统、通风空调系统、及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 93 | 市直第二幼  儿园托育中  心 | 公办 托育 | 140 | 2022-  2023 | 颍川办华夏 大道 127 号 | 本项目规划总建筑面积 560 ㎡，补充托 育中心， 设置 7 个班， 140 个托位， 配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 94 | 市直第三幼  儿园托育中  心 | 公办 托育 | 140 | 2022-  2023 | 华夏大道 西段 | 本项目规划总建筑面积 560 ㎡，补充托 育中心， 设置 7 个班， 140 个托位， 配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 95 | 市直第四幼  儿园托育中  心 | 公办 托育 | 140 | 2022-  2023 | 顺河北路 20 号 | 本项目规划总建筑面积 650 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 7 个班，140 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 寝教分离、排水系统、配电照明系统、 中央空调系统、消防安全系统及购置设 备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 96 | 市直第五幼  儿园托育中  心 | 公办 托育 | 140 | 2022-  2023 | 文家拐与文  卫路交叉路  口东北侧 | 本项目规划总建筑面积 560 ㎡，补充托 育中心， 设置 7 个班， 140 个托位， 配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 市直第六幼  儿园托育中  心 | 公办 托育 | 140 | 2022-  2023 | 药城路和智  慧大道交叉  口向西 200  米 | 本项目规划总建筑面积 560 ㎡，补充托 育中心， 设置 7 个班， 140 个托位， 配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 | 禹州市 |
| 98 | 市直第七幼  儿园托育中  心 | 公办 托育 | 140 | 2022-  2023 | 钧台城隍庙 北街 | 本项目规划总建筑面积 560 ㎡，补充托 育中心， 设置 7 个班， 140 个托位， 配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 99 | 朱阁镇第二  中心幼儿园  托育服务中  心 | 公办 托育 | 120 | 2022-  2023 | 朱阁镇  下宋村 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，对教学 班进行改建，预设 6 个班， 120 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 100 | 朱阁镇第三  中心幼儿园  托育服务中  心 | 公办 托育 | 180 | 2022-  2023 | 朱阁镇  邵楼村 | 本项目规划总建筑面积 1600 ㎡，对教学 班进行新建，预设 9 个班， 180 个托位， 配套新建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫  生健康委  员会 |
| 新增托位合计 | | 12058 | | | | | | | | |

附件 3

重大政策清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 政策名称 | 重点工作举措和内容 | 预期目标 | 责任单位 |
| 一、养老政策 | | | | |
| 1 | 《中共许昌市委办公 室 许昌市人民政府 办公室印发< 关于加 强养老服务体系建设 的实施意见> 的通知》 （许办〔2022〕4 号） | 构建全设施供给体系、多层次服务体系、多要素支撑体系等 3 个 方面 16 项改革创新举措。 | “ 十 四 五 ” 期 间，全市养老 服务体系更加 健全，养老服 务供给结构更 加合理，养老 服务水平达到 或超过全省平 均水平。 | 市民政局、市 发展和改革委 员会、市卫生 健康委员会、 市自然资源和 规划局、市住 房和城乡建设 局、市财政局 等 |
| 2 | 《许昌市民政局 许 昌市自然资源和规划 局 许昌市住房和城 乡建设局关于印发< 许昌市社区养老服务 设施配建移交管理办 法> 的通知》（许民 〔2022〕10 号） | 1.新建居住区和已建成居住区分别按照每百户不少于 30 平方米(总 面积不低于 300 平方米 )和每百户不少于 20 平方米（总面积不低 于 200 平方米）配建社区养老服务设施。自然资源部门在核发新 建居住区项目用地的规划条件时，根据详细规划和有关技术规范 的要求，同步提出配建社区养老服务设施的相关要求。  2.拟定国有建设用地使用权出让或划拨方案时， 将确定的社区养老 服务设施配建位置规模、设计标准、产权等具体建设意见作为土 地供应的前提条件，纳入出让公告和出让须知。同时写入国有建 设用地使用权出让合同或划拨决定书并予以执行。  3.自然资源部门在联合竣工验收时应对新建居住区配建社区养老 服务设施是否符合规划条件予以核实，对未按规划条件要求配建 的，不予核发《建设工程规划土地核实意见确认书》。 | 规范新建居住 区养老服务设 施配建、移交 与管理工作， 确保社区养老 服务设施为周 边老年群体提 供更加优质方 便的服务。 | 市民政局、市 自然资源和规 划局、市住房 和城乡建设局 等 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 《许昌市民政局 许 昌市发展和改革委员 会 许昌市自然资源 和规划局 许昌市住 房和城乡建设局 许 昌市卫生健康委员会 关于印发< 关于规范 许昌市城镇社区( 街 道)养老服务设施建设 管理的意见> 的通知》 （许民〔2022〕11 号） | 1.政府或国有资本投资并持有产权的社区养老服务设施， 可由产权 所有方引入专业化养老服务机构进行运维，签订协议、明确产权 方和运维方的权利义务。  2.完善公建民营机制， 打破单纯以价格为主的筛选标准， 综合从业 信誉、服务水平、可持续性等质量指标，引导养老运营机构早期 介入、全程参与项目工程建设，探索开展连锁化运营。  3.支持县（市、区） 综合运用政策优惠、资金奖补、金融贷款等手 段，帮助企业降低运营和管理成本，扩大服务供给。  4.按照非营利性原则， 结合经济发展水平， 充分考虑市场供求状况、 群众承受能力、政策支持和财政补贴情况等因素，确定合理服务 定价。  5.社区养老服务设施运维方不得将资产挪作他用， 从事与养老服务 无关的活动，不得擅自暂停或终止服务，不得出租、出借、处置 相关资产，不得以公共资产进行抵押、融资、贷款等活动。 | 促进全市社区 养老服务健康 有序发展，全 面提升城镇社 区居家养老服 务水平，逐步 解决城镇老年 人尤其是 中 低收入老年人 就 近 养 老 问 题。 | 市民政局、市 发展和改革委 员会、市自然 资 源 和 规 划 局、市住房和 城乡建设局、 市卫生健康委 员会等 |
| 4 | 《许昌市民政局关于 印发< 落实“人人持 证、技能河南”建设 目标任务加强养老服 务人才队伍建设工作 方案> 的通知》（许民 〔2022〕36 号） | 1.面向市内相关院校毕业年级学生和健康照护、家政服务、物业服 务、医疗康复等领域有意愿从事养老服务的人员，及从事养老服 务的社会志愿者、社区工作者等人群开展有针对性的养老服务业 务培训和评价。  2.发挥培训基地、职业院校等专业社会培训评价机构作用， 引导养 老服务从业人员、有意愿从事养老服务的其他领域人员参加社会 培训评价机构组织的养老护理员、家政服务员、老年人能力评估 师等培训，按照《养老服务职业技能等级认定各案方案》开展职 业技能等级认定，为评价对象颁发《职业等级证书》。  3.积极组织开展养老服务、健康照护、家政服务等职业技能、老年 社会工作专业技能竞赛，开展岗位练兵、技术比武等活动。通过 以赛代训，加强对参赛选手的培训培养。 | 2022 年新增养 老服务技能人 才不少于 1440 人。 | 市民政局、市 人力资源和社 会保障局 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 《许昌市民政局 许 昌市财政局关于印发 < 许昌市社会养老服 务机构建设补贴和运 营补贴实施办法> 的 通知》（许民〔2019〕 11 号） | 1.建设补贴。依法在各级民政部门登记备案的养老服务机构， 设置 床位在 50 张以上（含 50 张）、建筑面积在 500 ㎡以上，按照核 定的床位数给予建设补贴，补贴标准为每张床位 1500 元（分 3 年 按每年每张床位 500 元） ，市区的由市、区两级财政按 1:1 比例分 担，其他县（市）由县（市）级财政负担。接受补贴的社会办养 老服务机构 5 年内改变用途的， 由相关部门收回已发放建设补贴。 2.床位运营补贴。 由民政部门牵头组织对依法登记备案的养老服务 机构的服务设施、服务内容、服务质量、服务对象满意度等进行 达标评定，经评定达到标准的，按照养老服务机构入住的老年人 （必须入住 1 个月以上）数量，给予每张床位每月 60 元的运营补 贴， 市区的由市、区两级财政按 1:1 比例分担， 其他县（市） 由县 （市）级财政负担。 | 减轻社会办养 老服务机构的 运营负担。 | 市民政局、市 财政局 |
| 6 | 《中国人民银行许昌 支行 许昌市发展和 改革委员会 许昌市 民政局 许昌市金融 工作局关于印发< 关 于开展普惠养老专项 再贷款试点> 的通知》 （许银发〔2022〕48 号） | 支持金融机构向普惠养老服务机构提供优惠贷款。 | 降低养老服务 企 业 融 资 成 本，增加普惠 养 老 服 务 供 给。 | 中国人民银行 许昌支行、市 发展和改革委 员会、市民政 局、市金融工 作局 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 《许昌市人民政府关 于印发< 许昌市“十 四五”养老服务体系 和康养产业发展规划 > 的 通 知 》 （许 政 〔2022〕 33 号） | 构建支撑有力的政策标准体系、构建基础坚实的设施规划建设体 系、构建优势集聚的运营服务体系、构建富有活力的投融资体系、 构建动力迸发的人才保障体系、构建规范有序的综合监管体系、 发展特色鲜明的康养产业。 | 推动养老事业 和养老产业协 同发展，构建 居家社区机构 相协调、医养康 养相结合的养 老服务体系。 | 市民政局、市 发展和改革委 员会、市自然 资 源 和 规 划 局、市人力资 源和社会保障 局等 |
| 二、托育政策 | | | | |
| 1 | 财税政策 | 必选项：  1.采取多种方式鼓励和支持社会力量开办照护服务机构。照护服务 机构在用水、用电、用气实行居民价格。  2.对符合条件的照护服务机构提供照护服务， 予以免征增值税， 可 向税务部门申请办理非营利组织免税资格认定， 经财政、税务部门 认定后可按照规定享受非营利组织有关收入免征企业所得税政策。 3.尚未实行分离办社会职能的企事业单位， 其内设托儿所发生的设 备、设施和人员费用，作为职工福利费支出，在税前扣除。  4.鼓励各县（市、区） 采取政府补贴等方式， 在加快推进老旧居住 小区设施改造过程中， 通过做好公共活动区域的设施和部位改造， 为照护服务机构创造安全、适宜的环境和条件。  自选项：  1.以政府购买服务的形式将托育机构的资源用于政策保障对象的 托育，明确政府购买服务的内容、数量、价格，服务补贴随保障 对象在各类机构中自由流转。  2.将托育机构提供的居家社区托育服务纳入补贴范围。  3.将托育师等相关技能培训项目列入城市职业技能培训补贴目录。 4.托育服务从业人员参加托育师等项目培训并鉴定合格的， 可按照 紧缺培训补贴项目规定标准，给予培训费补贴。  5.凡适合市场化方式提供、社会力量能够承担的， 应通过政府购买 服务方式提供方便可及、价格合理的托育服务。 | 给予婴幼儿照 护服务机构减 免水电气费、 服务补贴和减 免税收支持等 | 市 自 来 水 公 司、市电业局、 市 天 然 气 公 司、市税务局、 市财政局、市 人力资源和社 会保障局、市 市场监督管理 局和各县（市、 区）政府（管 委会）等 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 医疗卫生行业支持政策 | 必选项：  1.指定定点医院和疾控机构对辖区内托育机构卫生保健、疾病防 控、传染病监控等工作进行技术指导和支持，托育机构可作为医 护人员基层服务定点单位，服务时长作为基层服务时间成为医护 人员申报专业技术高级职称的必备条件。  2.加强社会支持。加快推进公共场所无障碍设施和母婴设施的建设 和改造，开辟服务绿色通道，为婴幼儿出行、哺乳等提供便利条 件，营造婴幼儿照护服务友好的社会环境。  自选项：  1.发挥就业公共服务职能， 协调地方院校、培训机构为企业提供多 种人力资源支持。鼓励合作企业在当地开展多种形式的托育服务  和管理人力资源市场建设，为企业拓展业务范围提供支持。 2.托育机构从业人员可接受定期的免费专业培训。  3.厨房规范可不同于幼儿园标准， 厨房大小及食材做法按 0-3 岁婴 幼儿的实际需求制定标准。  4.发挥就业公共服务职能， 协调托育机构与地方幼儿园对接， 解决 家长对婴幼儿从托育到幼儿园的入学需求。 | 1. 由定点医疗 卫生机构落实 对托育机构的 卫 生 安 全 培 训。  2. 由志愿者团 队定期为托育 家庭开展育儿 指导。 | 市卫生健康委 员会、市教育 局、市人力资 源和社会保障 局、市妇女联 合会、市总工 会、团市委 |

附件 4

重大要素清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 类别 | 要素名称 | “十四五”保障举措 | 预期目标 | 责任单位 |
| 1 | 工作机制 | 成立“ 一老一小” 工作领导小组 | 建立健全党政主要同志挂帅的“ 一老一小” 工作推 进 机制， 将养老托育服务作为重大民生工程， 统 筹纳入发展规划和重大改革， 系统推进养老托育 服务健康发展。 | 确保各项任务落 地落实。 | 市发展和改革委 员会、市民政局、 市卫生健康委员 会等 |
| 2 | 资金投入 | 加大财政资金支持 | 1.将“ 一老一小”服务体系建设资金纳入各级财政 预算予以重点保障。  2.各县（市、区） 福利彩票公益金按不低于 55%的 比例投入养老服务。  3.市、县财政结合实际， 统筹上级补助和本级财力， 保障养老托育服务体系建设。 | 提高养老托育服 务资金支持力度。 | 市财政局、市民 政局、市卫生健 康委员会，各县 （市、区）政府 （管委会）等 |
| 3 | 资金投入 | 加大金融支持力度 | 1.鼓励金融机构帮助符合授信条件的养老机构和 企业组织拓展融资渠道，开发针对养老服务业的 信贷产品。  2.支持商业保险机构开发适合老年人实际需求的 保险产品。  3.积极推行养老机构责任保险制度， 财政给予养老 机构的床位运营补贴，可用于资助养老机构投保 责任保险。 | 拓宽发展养老托 育服务资金渠道。 | 中国人民银行许 昌支行、市金融 工作局、许昌银 保监分局等 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 土地保障 | 保障养老托育设 施用地供给 | 1.将养老托育机构和设施建设用地纳入国土空间 规划、年度用地计划并优先予以保障。  2.盘活整合闲置资产用于建设养老托育服务设施。 3.将闲置公有房产优先用于养老托育服务。  4.推动将具备条件的培训疗养机构改革转型为养 老托育服务机构。 | 满足养老托育设 施用地。 | 市自然资源和规 划局、市发展和 改革委员会、市 民政局、市卫生 健康委员会等 |
| 5 | 人才队伍 | 加强养老托育人 才培养培训 | 开展养老托育职业技能提升行动，推动建立健全 养老托育职业技能等级认定制度，落实养老托育 人才奖补政策。 | 构建高素质、专业 化养老托育人才 队伍。 | 市人力资源和社 会保障局、市民 政局、市卫生健 康委员会等 |
| 6 | 营商环境 | 优化养老托育营 商环境 | 1.加快放管服改革， 推进跨部门“双随机、 一公开”  联合监管和分级分类监管。  2.建立养老托育服务信用管理制度， 建立健全守信 激励失信惩戒机制和红黑榜发布制度。 | 优化养老托育领 域营商环境， 推动 养老托育服务发 展。 | 市民政局、市卫 生健康委员会、 市市场监督管理 局、市发展和改 革委员会等 |

附件 5

重大产业清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 产业名称 | 重点工作举措 | 发展目标 | 责任单位 |
| 1 | 森林康养 | 唐韵康养小镇 | 依托彭祖文化，以展示生态园林、旅游文化、历 史文化底蕴为重点；依托花木林海生态优势，探 索“ 生态+健康”“森林+健康” 的绿色发展模式。项目 整体设计共分为八大业态功能区：养生区、文化 区、度假区、樱花园区、非遗文化产业园、入口 服务区、商业街区、精品民宿体验区。 | 针对不同年龄和 需求的人群进行 市场细分，采用 “ 全年龄康养模 式” ，完整地对应 和具化了市场需 求，让每一个年龄 段的人都可以享 受到专属的森林 康养项目。 | 鄢陵唐韵生态旅 游有限公司 |
| 2 | 文旅康养 | 鄢陵康旅产业特 色小镇 | 项目规划占地 6113.8 亩，计划以健康产业为核心， 延展健康医疗、泉养文旅、文化养心、自然康养、 养老颐乐、全龄乐活等六大体系。 | 发展成为中国首 批农文康旅产业 融合小镇。 | 鄢陵建业易成旅  游地产开发有限  公司 |