附件 1

“十四五”养老托育建设任务分解表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 机构养老床位建设目标分解 | 托位建设目标分解 |
| 2025 年 目标 | “十四五”建 设任务 | 年度滚动建设计划 | 2025 年 目标 | “十四五” 建设任务 | 年度滚动建设计划 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 禹州市 | 8760 | 3685 | 1474 | 1106 | 737 | 368 | 6497 | 1247 | 125 | 249 | 499 | 374 |
| 长葛市 | 5425 | 1300 | 520 | 390 | 260 | 130 | 4638 | 890 | 89 | 178 | 356 | 267 |
| 襄城县 | 3326 | 597 | 239 | 179 | 119 | 60 | 1124 | 572 | 57 | 114 | 229 | 172 |
| 鄢陵县 | 4460 | 576 | 230 | 173 | 115 | 58 | 1409 | 491 | 49 | 98 | 196 | 148 |
| 魏都区 | 4245 | —— | —— | —— | —— | —— | 4208 | 798 | 80 | 159 | 319 | 240 |
| 建安区 | 5400 | 2582 | 1033 | 775 | 516 | 258 | 523 | 413 | 41 | 83 | 165 | 124 |
| 示范区 | 316 | 116 | 46 | 35 | 23 | 12 | 332 | 72 | 8 | 15 | 29 | 20 |
| 开发区 | 696 | —— | —— | —— | —— | —— | 95 | 95 | 10 | 19 | 38 | 28 |
| 东城区 | 1178 | 665 | 266 | 200 | 133 | 66 | 874 | 324 | 32 | 65 | 130 | 97 |
| 全市 | 33806 | 9521 | 3808 | 2858 | 1903 | 952 | 19700 | 4902 | 491 | 980 | 1961 | 1470 |
| 备注：1.各县（市、区） 2025 年机构养老床位目标设定是按各县（市、区） 老年人口占全市老年人口比重进行分解， 在此基础上， 结合 市民政局意见调整后得出。2.因魏都区和开发区现状床位数分别为 4245 张、 696 张，高于按省定 32662 张目标分解的指标，因此“ 十四五”全市机构养老床位 目标设定时，魏都区和开发区目标床位均按现状设定，汇总后到 2025 年全市机构养老床位数应达到 33806 张。3.根据省卫生健康委员会给定的各年份托位总量，设定权重，分解 2022-2025 年托位建设目标。 |

附件 2

重大项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目 类型 | 新增 床/托 位数 | 建设 期限 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 总投资 （万元） | 申请中 央预算 内投资 （万元） | 组织实施 单位 | 所属县 （市、区） |
| 一、养老项目 |
| 1 | 天宝路街道办事处综合养老服务中心 | 养老 | 30 | 2021-2022 | 天宝路街道办事处星海湾社区 | 面积约 1300 平方米， 设置养老服务用床 30 张。 | 503 | 270 | 东城区民 政局 | 东城区 |
| 2 | 许昌长寿老年公寓二期项目 | 养老 （改 扩建） | 500 | 2021-2022 | 将官池镇 南石庄村 | 在一期建筑基础上将 1 号楼、洗浴中心 楼扩建一层 5000 平方米作为养老用房； 将办公楼、洗浴中心楼 4880 平方米改为医 疗、康养用房。设置床位 500 张。 | 3600 | 1000 | 建安区民 政局 | 建安区 |
| 3 | 世豪苑养老 院项目 | 养老 | 500 | 2019-2022 | 五女店镇 碧桂园东侧 | 占地面积 16381 平方米， 建筑面积 22000 平方米，设置床位 500 张，包括居住、 生活、医疗、护理、休闲养生。 | 6900 | 200 | 建安区民 政局 |
| 4 | 16 个乡镇综合养老服务中心项目 | 养老 (新建) | 1580 | 2022-2025 | 16 个乡 (镇、办） | 总占地 240 亩， 建设面积 67200 平方米， 床位 1580 张。 | 24000 | 14220 | 建安区民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 河南许昌庆华老年养老村三期改扩建项目 | 普惠 养老 （改 扩建） | 200 | 2021-2022 | 丰产路南段 | 2021 年，庆华老年养老村三期改扩建工 程规划新增加 200 张床位，具体规划如 下： 1、原 126 厂是原河南农学院的旧校 址。规划对原有 2 栋宿舍楼进行改建装 修，建成综合性公寓医疗养老机构，占 地面积24.5 亩，改造面积约 7000 平方米， 除基本配套辅助设施用房外可入住房屋 100 间，可容纳 200 张床位。需要购置护 理床、储物柜、呼叫器，卫生间配套设 施， 多功能康复器材， 供暖、消防系统、 电梯等配套设施。 2、此项工程拟开工时 间为 2021 年 9 月，拟建成时间为 2022 年 11 月。项目估算总投资 2300 万元， 现已完成对改建楼房的勘验工作。 | 2300 | 400 | 魏都区民 政局 | 魏都区 |
| 6 | 魏都区南关 社区综合养 老服务中心 | 养老 （改 扩建） | 235 | 2022-2025 | 南关社区许 由路西段 | 总规划建筑面积 10000 平方米， 床位 235 张，为辖区居民提供托养、社区照料、 居家上门、康复护理、文化娱乐、精神 慰藉等养老服务。 | 3600 | 2115 | 魏都区民 政局 |
| 7 | 许昌经济技术开发区医养结合服务中心项目 | 养老 服务 | 500 | 2022-2023 | 灞陵路与南外环交叉口西北侧 | 总建筑面积 21250m², 建设内容包括： 综 合服务楼，养老服务楼，购买医疗养老 设备，设置养老床位 500 张。 | 13967 | 4500 | 许昌经济技术开发区法制与社会服务局 | 开发区 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 许昌经济技术开发区综合养老服务中心 | 养老 服务 | 500 | 2022-2025 | 解放路与瑞 昌路交叉口 | 项目位于开发区 81-2 地块，规划占地面 积为 44785 平方米（约折合 67.14 亩）， 总建筑面积 21250 平方米， 设置床位 500 张。主要建设内容为老年人用房、行政 办公用房、门卫用房、附属用房，配套 建设室外活动及衣物晾晒场地、道路、 停车位、绿化、大门、围墙、室外管网 等辅助工程。老年人用房主要包含生活 用房、文娱和健身用房、康复与医疗用 房等，设置养老床位 500 张。 | 9000 | 4500 | 许昌经济技术开发区法制与社会服务局 | 开发区 |
| 9 | 夕阳红老年公寓改扩建项目 | 普惠 养老 | 1200 | 2021-2022 | 钟繇大道 北段 | 项目总占地面积 99900 平方米（150 亩）， 计划在原有基础上进行扩建，扩建面积 53500 平方米，新增床位 1200 张，扩建完 成后总建筑面积达到 58600 平方米； 总床位 数达到 1320 张，其中康复床位 720 张， 一 般普惠养老床位 600 张。 | 24600 | 2400 | 长葛市 民政局 | 长葛市 |
| 10 | 安康医养结 合养老项目 | 普惠 养老 | 380 | 2020-2022 | 长兴路 18 号 | 项目总用地面积 14172.60 平方米，总建 筑面积 16863.91 平方米， 总投资 5000 万 元。增加设置养老床位数 380 张。建设 内容包括亲情养老照料中心、护理中心、 康复中心、老年娱乐健身中心、老年文 化交流中心、餐厅等。 | 5000 | 760 | 长葛市民政局、卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 向日葵综合 养老服务中 心改建项目 | 普惠 养老 | 459 | 2020-2022 | 老城镇 | 建筑面积 22700 平方米，设置床位 459 张。主要建设内容包括养老、医疗、康 复及其他相关配套设施。分为养老护理 区、医疗康复区两个区域。承接全市扶 贫兜底托养任务和特困人员康复以及残 疾儿童康复任务。 | 10859 | 918 | 长葛市 民政局 | 长葛市 |
| 12 | 桃李苑退休教师托养中心 | 普惠 养老 | 200 | 2022-2025 | 建设路南段 | 建筑面积 8500 平方米，总投资 3000 万 元，设置床位 200 张。主要建设内容包 括：康复护理生活区，医疗中心，餐厅 及厨房，老年学堂，办公及其他用房， 娱乐室。项目包括基建、设施设备购置、 室内装修、室外绿化等。 | 3000 | 400 | 长葛市民 政局 |
| 13 | 董村镇综合 养老服务中 心建设项目 | 基本 养老 | 500 | 2022-2025 | 董村镇 | 项目总建筑面积 21250 平方米，床均面 积 42.5 平方米，设置床位 500 张，其中 护理型床位 300 张。主要建设内容包括： 康复护理及医疗中心，餐厅及厨房，办 公及其他用房， 娱乐室。项目包括基建、 设施设备购置、室内装修、室外绿化等。 | 7500 | 4500 | 长葛市民 政局 |
| 14 | 葛天城市养老院建设项目 | 基本 养老 | 300 | 2022-2025 | 葛天大道 北侧 | 建筑面积 12750 平方米， 总投资 4500 万 元，设置床位 300 张。主要建设内容包 括：康复护理生活区，医疗中心，餐厅 及厨房，办公及其他用房，娱乐室。项 目包括基建、设施设备购置、室内装修、 室外绿化等。 | 4500 | 2700 | 长葛市民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 市、镇公办养老机构基础设施提升改造项目 | 基本 养老 | 650 | 2022-2025 | 12 个乡(镇、办） | 改造总面积 51715 平方米，总投资 2068 万元（每平方米 400 元）。包含 12 个镇 办敬老院和长葛市福利中心，新增养老 床位 650 张。 | 2068 | 1240 | 长葛市民 政局 | 长葛市 |
| 16 | 南席镇综合养老服务中心 | 基本 养老 | 140 | 2022-2025 | 南席镇 | 建筑面积 6000 平方米，总投资 2082 万 元，设置床位 140 张。主要建设内容包 括：康复护理生活区，医疗中心，餐厅 及厨房，老年学堂，办公及其他用房， 娱乐室。项目包括基建、设施设备购置、 室内装修、室外绿化等。 | 2082 | 1249 | 长葛市民 政局 |
| 17 | 古桥镇综合养老服务中心 | 基本 养老 | 140 | 2022-2025 | 古桥镇 | 建筑面积 6000 平方米，总投资 1944 万 元，设置床位 140 张。主要建设内容包 括：康复护理生活区，医疗中心，餐厅 及厨房，老年学堂，办公及其他用房， 娱乐室。项目包括基建、设施设备购置、 室内装修、室外绿化等。 | 1944 | 1166 | 长葛市民 政局 |
| 18 | 后河镇综合养老服务中心 | 基本 养老 | 140 | 2022-2025 | 后河镇 | 建筑面积 6000 平方米，总投资 1883 万 元，设置床位 140 张。主要建设内容包 括：康复护理生活区，医疗中心，餐厅 及厨房，老年学堂，办公及其他用房， 娱乐室。项目包括基建、设施设备购置、 室内装修、室外绿化等。 | 1883 | 1129 | 长葛市民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 长社办综合养老服务中心 | 基本 养老 | 120 | 2022-2025 | 长社办事处 | 建筑面积 5193 平方米，总投资 1555 万 元，设置床位 120 张。主要建设内容为 一栋地上五层地下一层的综合养护楼， 以及办公及其他用房，娱乐室。项目包 括基建、设施设备购置、室内装修、室 外绿化等。 | 1555 | 933 | 长葛市民 政局 | 长葛市 |
| 20 | 城市社区服务能力提升建设项目 | 基本 养老 | 80 | 2022-2025 | 34 个城市 社区 | 主要完成城市社区养老服务能力提升建 设， 总投资 3600 万元。其中社区为老服 务中心涉及集日间照料、老年大学、居 家养老服务助餐助浴、护理培训指导等 各项功能， 建设床位 80 张， 其中护理床 位 70 张， 拟投资 600 万元； 社区养老服 务信息化平台建设拟投资 1000 万元； 实 施城市社区 80 岁以上特困、独居老人适 老化改造 1200 户，拟投资 2000 万元。 | 3600 | 2160 | 长葛市民 政局 |
| 21 | 建设办老年 日间照料中 心改建项目 | 基本 养老 | 98 | 2020-2022 | 建设路街道 办事处 | 为居民提供日托、周托养老服务，总建 筑面积 4204.47 平方米， 建设床位 98 张。 | 823 | 493 | 长葛市民 政局 |
| 22 | 中医院中医医养中心建设项目 | 医养 结合 | 202 | 2022-2023 | 长社路 52 号 | 规划建设为老年病康护中心，总建筑面 积 10100 ㎡，建设床位 202 张。 | 1450 | 870 | 长葛市卫生健康委员会、民政局 |
| 23 | 医养中心项 目 | 医养 结合 | 3150 | 2022-2025 | 黄河路以南、 前进路以西、 丰收路以东 | 占地面积 117665 平方米，建筑面积 155173 平方米，设置养老床位 3150 张。 | 100000 | 3825 | 长葛市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 增福镇卫生院医养结合养老中心 | 医养 结合 | 80 | 2022-2025 | 增福镇卫生 院院内 | 新建5 层医养结合综合楼，建筑面积3660 ㎡，建设床位 80 张。主要建设内容包括 养老、医疗、康复及其他相关配套设施。 含电梯两部，房间急救呼叫系统，供氧 系统。 | 1820 | 720 | 长葛市卫生健康委员会、民政局 | 长葛市 |
| 25 | 许昌市社区嵌入式养老机构改扩建项目 | 养老 服务 | 200 | 2022-2023 | 城关镇 | 建筑面积 8000 平方米， 内容包括： 老年 人生活用房、卫生保健用房、康复用房、 娱乐用房、消防设施等，可增加养老床 位 200 张。 | 1600 | 960 | 襄城县民 政局 | 襄城县 |
| 26 | 许昌市城镇社区养老服务设施建设项目 | 养老 服务 | 373 | 2022-2023 | 库庄镇、茨沟乡等 12 个乡镇 | 建筑面积 15870 平方米，主要建设内容 包括老年人日间休息室、休闲娱乐室、 图书阅览室、康复保健室和配餐就餐室 等功能室，配备空调、电视、按摩椅、 自动麻将桌、电动轮椅、茶几、沙发等 设备， 为老年人特别是经济困难的高龄、 失能空巢老年人提供就近便利的日间照 料服务和互助式养老、日托、助餐、助 急、娱乐、康复等服务，可增加养老床 位 373 张。 | 3174 | 1904 | 襄城县民 政局 |
| 27 | 许昌市老年人护理院建设项目 | 养老 服务 | 260 | 2022-2023 | 库庄镇 | 总建筑面积 11570.00 ㎡。主要建设内容 包括入住服务用房、生活用房、卫生保 健用房、文娱用房、社会工作用房、配 套附属用房等，及满足养老基本需求的 设备房。配套建设道路硬化、绿化、室 外给排水、电力、通信等基础设施，可 增加养老床位 260 张。 | 2600 | 1560 | 襄城县民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 许昌市范湖乡综合养老服务中心扩建项目 | 养老 服务 | 240 | 2022-2023 | 范湖乡 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 | 襄城县 |
| 29 | 许昌市汾陈镇综合养老服务中心扩建项目 | 养老 服务 | 240 | 2022-2023 | 汾陈镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 30 | 许昌市十里铺镇综合养老服务中心扩建项目 | 养老 服务 | 240 | 2022-2023 | 十里铺镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 31 | 许昌市紫云镇综合养老服务中心扩建项目 | 养老 服务 | 240 | 2023-2024 | 紫云镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 32 | 许昌市双庙乡综合养老服务中心扩建项目 | 养老 服务 | 240 | 2023-2024 | 双庙乡 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 许昌市王洛镇综合养老服务中心扩建项目 | 养老 服务 | 240 | 2023-2024 | 王洛镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 | 襄城县 |
| 34 | 许昌市麦岭镇综合养老服务中心扩建项目 | 养老 服务 | 240 | 2023-2024 | 麦岭镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 35 | 许昌市丁营乡综合养老服务中心扩建项目 | 养老 服务 | 240 | 2023-2024 | 丁营乡 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 36 | 许昌市颍桥 回族镇综合 养老服务中 心扩建项目 | 养老 服务 | 240 | 2024-2025 | 颍桥回族镇 | 建筑面积 10400 平方米，主要建设内容 包含宿舍、活动室、康复室、餐厅等新 建房屋工程，康复器材、设备的购置， 以及室外绿化、活动广场等配套工程， 可增加养老床位 240 张。 | 2400 | 1440 | 襄城县民 政局 |
| 37 | 许昌市农村社区养老服务设施建设项目 | 养老 服务 | 1710 | 2024-2025 | 王洛镇、颍阳镇等 12 个乡镇 | 设置日间休息室、休闲娱乐室、图书阅 览室、康复保健室和配餐就餐室等功能 室，配备空调、电视、按摩椅、自动麻 将桌、电动轮椅、茶几、沙发等设备， 为老 年人特别是经济困难的高龄、失能空巢老年 人提供就近便利的日间照料服务和互助式 养老、日托、助餐、助急、娱乐、康复等服 务，可增加养老床位 1710 张。 | 11400 | 6840 | 襄城县民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 镇级敬老院提升改造项目 | 养老 服务 | 1028 | 2021-2024 | 10 个镇 | 建筑面积 54000 平方米，建设床位 1028 张， 主要建设老年人住室、综合活动室、 医疗康复室、餐厅、厨房，以及地下管 网等基础设施。 | 18720 | 11232 | 鄢陵县民 政局 | 鄢陵县 |
| 39 | 19 所养老院服务能力提升项目 | 养老 服务 | 2752 | 2021-2024 | 19 所养老 院内 | 建筑面积 117000 平方米，建设床位 2752 张， 主要建设老年人住室、综合活动室、 医疗康复室、餐厅、厨房，以及地下管 网等基础设施。 | 35000 | 5500 | 鄢陵县民 政局 |
| 40 | 许昌颐庭健康养老建设项目 | 养老 | 700 | 2019-2023 | 陈化店镇许鄢快速通道北侧 | 总建筑面积 30000 平方米，主要建设康 养中心、护理院、疗养院、中医养生院、 生态疗养屋、长者照护之家及医疗、消 防安全等配套设施，设置床位 700 张。 | 40000 | 1400 | 鄢陵县民 政局 |
| 41 | 马栏镇综合 养老服务中 心建设项目 | 养老 （计 划新 开工 | 320 | 2021-2023 | 马栏镇政府 路东 200 米 | 总用地面积 7719 平米，计划改造面积 5200 平米，主要改造内容：老人住室、 医务理疗室、康复中心、图书室、娱乐 室等。项目建成后可容纳 320 张床位。 | 1100 | 640 | 鄢陵县民 政局 |
| 42 | 安陵镇综合日间照料中心项目 | 养老 | 58 | 2020-2022 | 安陵镇东大街 | 建设面积 2500 平方米， 设置床位 58 张， 覆盖老旧小区 14 个，老年人约 659 人。 | 900 | 500 | 鄢陵县民 政局 |
| 43 | 鹤鸣湖健康 养老中心 | 养老 （新 开工） | 412 | 2022-2027 | 柏梁镇学府路以东、花城道路以南 | 总建筑面积约 82758 平方米。规划建设： 开放式养老公寓 349 套 42529 平方米、 养老服务中心 6433 平方米、养老服务中 心公寓 9887 平方米、养老服务中心配套 4450 平方米、康养酒店 7715 平方米、幼 儿园 3744 平方米、人防 4485 平方米、 地下 3515 平方米， 项目建成后可提供养 老床位 412 个。 | 61000 | 820 | 鄢陵县民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 许昌市怡康苑养老服务有限公司鄢陵分公司建设项目 | 养老 | 750 | 2022 | 梅里路与海棠路交叉口向东 200 米路北 | 占地 17 亩，建筑面积 2.6 万平方米，建 设 4 幢养老护理楼，床位设置 750 张。 | 13222 | 1500 | 鄢陵县民 政局 | 鄢陵县 |
| 45 | 许昌市综合养老服务中心项目 | 养老 （新 开工） | 500 | 2022-2024 | 人民路西段 | 总建筑面积 21250 ㎡，主要建设内容： 老人住室、老人活动中心、医务理疗室、 康复中心及其他配套设施等。设计总床 位为 500 张（含护理型床位 340 张）。 | 13000 | 4500 | 鄢陵县民 政局 |
| 46 | 鄢国花语国 际康养项目 | 养老 （计 划新 开工 | 1500 | 2022-2027 | 花城大道以北，汶水河西侧 | 总建筑面积约 96 万平方米，规划建设： 养老公寓（计划养老床位 1500 个）、中 医药康养诊疗中心、康养智能服务中心、 长者科学膳食餐厅及中央厨房、长者文 娱活动中心（含书画馆、琴棋馆、禅心 馆、长者学堂、健身运动等）、疗养康 复室以及健康数据中心（健康检测、健 康指导等），并包含居家养老服务等。 | 100000 | 3000 | 鄢陵县民 政局 |
| 47 | 许昌市怡康 苑翠微社区 养老服务站 建设项目 | 养老 | 50 | 2022-2023 | 翠微路 | 项目建设面积 2500 平方米， 主要建设具 备托老、医疗、康复、养老、娱乐、助 浴、助餐等功能及添置智能化养老设备， 设置床位 50 张。 | 575 | 100 | 鄢陵县民 政局 |
| 48 | 许昌市怡康 苑东街社区 养老服务站 建设项目 | 养老 | 60 | 2022-2023 | 东关街 | 项目建设面积 2800 平方米， 主要建设具 备托老、医疗、康复、养老、娱乐、助 浴、助餐等功能及添置智能化养老设备， 设置床位 60 张。 | 644 | 120 | 鄢陵县民 政局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 安陵镇东街社区经济型老年公寓项目 | 养老 （计 划新 开工） | 180 | 2022-2024 | 东关街与东外环路交叉口向北 200米路西 | 总投资 900 万元， 占地 12 亩， 建设现代 养生科技及山水农家园林融为一体的综 合经济型公寓，集老年人居住、休养、 娱乐、保健、康复、医疗于一体。 | 900 | 500 | 鄢陵县民 政局 | 鄢陵县 |
| 50 | 夏禹老年养 护院项目 | 养老 （新 建） | 300 | 2021-2023 | 禹王大道 西段 | 项目总占地面积 14652 ㎡，设计总建筑 面积 13350 ㎡，其中居住用房 8700 ㎡ ， 公共活动用房 2300 ㎡ ，行政办公用房 1350 ㎡，附属用房 1000 ㎡，设计总床位 300 张，护理床位 210 张。 | 2700 | 1620 | 禹州市民 政局 | 禹州市 |
| 51 | 颍川街道综合养老服务中心项目 | 养老 （新 建） | 100 | 2022-2024 | 颍川街道 | 设计总建筑面积 4500 平方米， 总床位为 100 张（含护理型床位 60 张）。 | 1000 | 600 | 禹州市民 政局 |
| 52 | 夏都街道综合养老服务中心项目 | 养老 （新 建） | 100 | 2022-2024 | 夏都街道 | 设计总建筑面积 4500 平方米， 总床位为 100 张（含护理型床位 60 张）。 | 1000 | 600 | 禹州市民 政局 |
| 53 | 韩城街道综合养老服务中心项目 | 养老 （新 建） | 100 | 2022-2024 | 韩城街道 | 设计总建筑面积 4500 平方米， 总床位为 100 张（含护理型床位 60 张）。 | 1000 | 600 | 禹州市民 政局 |
| 54 | 钧台街道综合养老服务中心项目 | 养老 （新 建） | 100 | 2022-2024 | 钧台街道 | 设计总建筑面积 4500 平方米， 总床位为 100 张（含护理型床位 60 张）。 | 1000 | 600 | 禹州市民 政局 |
| 新增床位合计 | 25597 |

|  |
| --- |
| 二、托育项目 |
| 1 | 许昌市第二实验幼儿园英才街园区托育服务中心 | 托育 机构 | 150 | 2022-2025 | 许昌幼儿师 范学校 | 规划建设 12 个班和 4 个功能室， 购置相 关设备并提升改造室内外环境。新增托 位面积 2000 平方米，新增托位数 150 个。 | 1500 | 600 | 许昌市教 育局 | 市本级 |
| 2 | 汇好慧爱慧德蒙托育中心改扩建项目 | 普惠 托育 | 150 | 2020-2023 | 葛天大道与俭学街交叉口 | 总用地面积 1200 平米， 总体建筑面积为 2800 平米，新增托位 150 个。 | 450 | 150 | 长葛市卫生健康委员会 | 长葛市 |
| 3 | 妇幼保健院托育中心项目 | 基本 托育 | 150 | 2020-2025 | 八七路 | 项目规划总用地面积 5678.20 平方米（约 合 8.52 亩）。总建筑面积 7941.25 平方 米，其中综合楼建筑面积 7926.25 平方 米， 门卫室 15 平方米。项目建成后设置 10 个托育班， 150 个托位。 | 4470 | 150 | 长葛市卫生健康委员会 |
| 4 | 城市社区托 育服务项目 | 普惠 托育 | 200 | 2022-2025 | 8 个社区 | 项目总用地面积 2080 平米， 总体建筑面 积为 2080 平米，计划投资 8 个城市社区， 每个社区项目投资 50 万， 建设使用面积 达到 260 平米，每个社区建成托位数 25 个。总体投资 400 万，新增托位数 200 个。 | 400 | 200 | 长葛市卫生健康委员会 |
| 5 | 成龙国际早托育中心改扩建项目 | 普惠 托育 | 108 | 2021-2023 | 建设路南段 1360 号 | 在原有基础上改扩建，占地面积 3600 ㎡ ， 建筑面积 1300 ㎡。教室 6 间，功能室 4 间，新增托位 108 个。 | 300 | 108 | 长葛市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 诺贝尔托育中心新建项目 | 普惠 托育 | 100 | 2022-2024 | 潩水路 | 建筑面积 2000 平方米，新增托位数 100 个；主要建设内容包括新建一栋二层托育服 务中心大楼及室内、室外配套工程等。 | 200 | 100 | 长葛市卫生健康委员会 | 长葛市 |
| 7 | 英博树国际 早教中心改 扩建项目 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2025 | 八七路西段 | 项目规划总建筑面积 1470 ㎡，新建一所 托育中心，设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 250 | 150 | 长葛市卫生健康委员会 |
| 8 | 许昌市星光 托育院 | 托育 | 200 | 2022 年6 月 | 文化路与金襄大道交叉口 | 总用地面积 3000 平方米， 总建筑面积为 3000 平方米，楼层设置为 2 层，建设规 模为 12 个班， 200 个学位。建设内容包 括：婴幼儿生活用房、服务管理用房、 供应用房、配套建设室外运动场地、门 卫房、围墙、园路、绿化等附属设施。 | 1200 | 200 | 襄城县卫生健康委员会 | 襄城县 |
| 9 | 许昌市城关镇北区幼儿园 | 托育 | 150 | 2022 年5 月 | 泰安路中段 | 总用地面积 2000 平方米， 总建筑面积为 2000 平方米，楼层设置为 3 层，建设规 模为 10 个班， 150 个学位。建设内容包 括：婴幼儿生活用房、服务管理用房、 供应用房、配套建设室外运动场地围墙、 园路、绿化等附属设施。 | 1300 | 150 | 襄城县卫生健康委员会 |
| 10 | 许昌市 3Q 托育中心 | 托育 | 150 | 2023年 | 泰安路东段 | 总用地面积 1500 平方米， 总建筑面积为 1500 平方米，楼层设置为 2 层，建设规 模为 8 个班，150 个学位。建设内容包括： 婴幼儿生活用房、服务管理用房、供应 用房、配套建设室外运动场地围墙、园 路、绿化等附属设施。 | 1230 | 150 | 襄城县卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 许昌市红黄蓝托育培训中心 | 托育 | 150 | 2024 年 | 丹尼斯商场 北侧 | 总用地面积 1200 平方米， 总建筑面积为 1200 平方米，楼层设置为 2 层，建设规 模为 12 个班， 150 个学位。建设内容包 括：婴幼儿生活用房、服务管理用房、 供应用房、配套建设室外运动场地围墙、 园路、绿化等附属设施。 | 1000 | 150 | 襄城县卫生健康委员会 | 襄城县 |
| 12 | 许昌市实验幼儿园托育中心项目 | 托育 | 120 | 2025 年 | 东区未来城 | 总用地面积 2500 平方米， 总建筑面积为 2300 平方米，楼层设置为 1 层，建设规 模为 10 个班， 120 个学位。建设内容包 括：婴幼儿生活用房、服务管理用房、 供应用房、配套建设室外运动场地围墙、 园路、绿化等附属设施。 | 1500 | 120 | 襄城县卫生健康委员会 |
| 13 | 许昌市福佑托育中心项目 | 基本 托育 | 150 | 2022-2025 | 福佑路 | 项目总建筑面积为 1500 平方米，其中 5 个乳儿班， 5 个托小班， 10 个托大班； 新增托位 150 个。 | 750 | 150 | 鄢陵县卫生健康委员会 | 鄢陵县 |
| 14 | 翠薇路两岸 托育中心示 范性托育服 务中心项目 | 托育 （改 扩建） | 150 | 2022-2023 | 翠薇路 | 总用地面积 1400 平米， 总体建筑面积为 2700 平米，其中改扩建面积为 800 平米， 新增托位 150 个。 | 800 | 150 | 鄢陵县卫生健康委员会 |
| 15 | 鼓楼广场方 糖托育中心 | 普惠 托育 （新 建） | 120 | 2022-2023 | 人民路路北 | 总体建筑面积为 1000 平米， 新建 1 个乳 儿班， 3 个托小班， 3 个托大班。新增托 位 120 个。 | 300 | 120 | 鄢陵县卫生健康委员会 |
| 16 | 许昌爱乐童托育服务中心 | 托育 （改 扩建） | 130 | 2022-2023 | 翠柳路 | 总体建筑面积 1000 平方， 新建 2 个乳儿 班， 3 个托小班， 3 个托大班。新增托位 130 个。 | 350 | 130 | 鄢陵县卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 许昌市乾明 寺路康桥半 岛小区红黄 蓝托育中心 | 普惠 托育 （改 扩建） | 100 | 2022-2023 | 乾明寺路 | 总用地面积 800 平米，总体建筑面积为 1700 平米，其中改扩建面积为 800 平米， 新增 5 个班， 1 个乳儿班，托小班 2 个， 托大班 2 个，新增托位 100 个。 | 200 | 100 | 鄢陵县卫生健康委员会 | 鄢陵县 |
| 18 | 金丰路两岸 宝贝幼儿园 托育中心示 范性托育服 务中心项目 | 普惠 托育 （改 扩建） | 150 | 2022-2025 | 金丰路 | 总用地面积 9990 平米， 总体建筑面积为 11600 平米，其中改扩建面积为 2000 平 米， 新增 8 个班， 托小班 4 个， 托大班 4 个，新增托位 150 个。 | 420 | 150 | 鄢陵县卫生健康委员会 |
| 19 | 智慧托育中 心建设项目 | 普惠 托育 | 150 | 2021-2022 | 行政南路 | 项目规划总建筑面积 1500 ㎡，新建一所 托育中心，设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 20 | 向日葵托育中心建设项目 | 普惠 托育 | 150 | 2021-2022 | 郭连镇郭嘉 大道 12 号 | 项目规划总建筑面积 4600 ㎡，新建一所 托育中心，设置 16 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 460 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 21 | 贝尔公学幼 儿园海星贝 贝托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2021-2022 | 泰山庙街 100 号 | 项目规划总建筑面积 4680 ㎡，新建一所托 育中心，设置 15 个班， 150 个托位，配套 建设公共活动场地、给排水系统、智能化系 统、通风空调系统、取暖系统、消防安全系 统及标准化拖育教室设备等。 | 400 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 山货回族乡 中心幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 200 | 2022-2023 | 山货回族乡 楼陈村四组 | 改扩建室内外配套工程面积 3000 平方 米。新增托位 200 个 | 500 | 200 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 23 | 神垕镇凤阳 山托育中心 | 普惠 托育 | 105 | 2022-2023 | 神垕镇凤阳 山社区 | 本项目规划总建筑面积 2680 ㎡，新建一 所托育中心，设置 7 个班， 105 个托位， 配套建设公共活动场地、给排水系统、 智能化系统、通风空调系统、取暖系统、 消防安全系统及标准化拖育教室设备 等。 | 200 | 105 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 24 | 神垕镇贝贝 星托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 神垕镇清岗 涧社区 | 本项目规划总建筑面积 1680 ㎡，补充托 育中心， 设置 6 个班， 120 个托位， 配套 建设公共活动场地、给排水系统、智能 化系统、通风空调系统、取暖系统、消 防安全系统及标准化拖育教室设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 25 | 顺店镇众星幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 100 | 2022-2023 | 顺店镇杜村 | 本项目规划总建筑面积 700 ㎡，改建一 所托育中心，设置 5 个班， 100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 100 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 26 | 苌庄红红托 育中心 | 普惠 托育 | 90 | 2022-2023 | 苌庄镇苌庄村 | 本项目规划总建筑面积 900 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班， 90 个托位， 配套公共活动场地、分班活动场地、给 排水系统、配电照明系统、智能化系统、 通风空调系统、消防安全系统及购置设 备等。 | 120 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 小天使托育 中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 鸿畅镇韩庄村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 28 | 永攀文化托 育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2023 | 鸿畅镇 李金寨村 | 本项目规划总建筑面积 1800 ㎡，新设置 10 个班， 150 个托位，配套建设公共活 动场地、分班活动场地、给排水系统、 配电照明系统、智能化系统、通风空调 系统、消防安全系统及购置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 29 | 颍川办小哈 佛托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2023 | 府东路与裕华大街交叉口 | 本项目规划总建筑面积 2400 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 400 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 30 | 颍川绿地儿 童之家幼儿 园托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2023 | 滨河大道 中段 | 本项目规划总建筑面积 2450 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 巴学园托育 中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 建设东路 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 32 | 颍川办博爱幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2023 | 建设路 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 33 | 建设路托育 中心 | 普惠 托育 | 200 | 2022-2023 | 建设路 | 本项目规划总建筑面积 2000 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 12 个班， 200 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 200 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 34 | 长春实验幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 迎宾路 65 号 | 本项目规划总建筑面积 1000 ㎡，改造一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 童话幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 大同路 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 36 | 颍川办童兴幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 府西路 53 号 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、给排水系统、 智能化系统、通风空调系统、消防安全 系统及标准化拖育教室设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 37 | 御湖湾幼儿 园托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 华夏大道 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 38 | 颍川办贝斯特幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 建设路东段 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 锦绣晨曦幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 锦绣商业街 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 260 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 40 | 颍川上东国 际儿童之家 托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2023 | 阳翟大道与轩辕路交叉口向西 80 米路北 | 本项目规划总建筑面积 1600 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 350 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 41 | 慧润阶梯幼 儿园迎宾路 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 迎宾路 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 42 | 颍川办幼儿 之家幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 上东国际 小区 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 280 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 颍川办糖心 慧童幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 药城路363 号 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、给排水系统、 智能化系统、通风空调系统、消防安全 系统及标准化拖育教室设备等。 | 220 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 44 | 颍川办瑞吉 欧托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2023 | 建设东路 | 本项目规划总建筑面积 3000 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 45 | 火龙镇金色 童年幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2023 | 火龙镇扇刘村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 46 | 火龙镇乐乐 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 火龙镇关帝 庙村 3 组 | 本项目规划总占地面积 1500 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 剑桥托育中 心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2023 | 火龙镇火山 赵村 | 本项目规划总建筑面积 3000 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 48 | 韩城新天地 托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 韩城办聂政 台路 160 号 | 本项目规划总建筑面积 2000 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 49 | 博文托育中 心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2023 | 韩城办西街 一组 | 本项目规划总建筑面积 2000 ㎡，新建一 所托育中心， 设置 10 个班， 150 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 50 | 韩城实验托 育中心 | 普惠 托育 | 100 | 2022-2023 | 韩城办前屯 社区 | 本项目规划总建筑面积 3600 ㎡，新建一 所托育中心，设置 6 个班， 100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 100 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 夏都办清华民族托育中心 | 普惠 托育 | 45 | 2022-2023 | 富民路 1 号 | 本项目规划总建筑面积 900 ㎡，新建一 所托育中心，设置 3 个班， 45 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 100 | 45 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 52 | 磨街乡新区幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 磨街乡陈庄村 | 本项目规划总建筑面积 1000 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 53 | 磨街乡金摇篮幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 磨街乡磨街村 | 本项目规划总建筑面积 1000 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 220 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 54 | 钧台办东方 之星托育园 | 普惠 托育 | 45 | 2022-2023 | 钧台办花园路中段 118号 | 本项目规划总建筑面积 300 ㎡，新建一 所托育中心，设置 3 个班， 45 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 100 | 45 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 国学托育中 心 | 普惠 托育 | 30 | 2022-2023 | 钧台办北关 贾庄 | 本项目规划总建筑面积 680 多㎡，改建 一所托育中心，设置 2 个班， 30 个托位 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 50 | 30 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 56 | 钧台办花果山山林托育园 | 普惠 托育 | 45 | 2022-2023 | 钧台办药城 路颍河桥北 50 米路东 | 本项目规划总建筑面积 800 ㎡，新建一 所托育中心，设置 3 个班， 45 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等 | 60 | 45 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 57 | 御湖湾北区幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 120 | 2022-2023 | 大学路中段 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，新建一 所托育中心，设置 8 个班， 120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 240 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 58 | 花石镇育博幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 90 | 2022-2023 | 花石镇冯庄村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，改建一 所托育中心，设置 6 个班， 90 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 无梁镇童蒙托育服务中心 | 普惠 托育 | 45 | 2022-2023 | 无梁镇郭庄村 | 本项目规划总建筑面积 300 ㎡，新建一 所托育中心，设置 3 个班， 45 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 100 | 45 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 60 | 无梁镇童心托育服务中心 | 普惠 托育 | 45 | 2022-2023 | 无梁镇郭庄村 | 本项目规划总建筑面积 300 ㎡，新建一 所托育中心，设置 3 个班， 45 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 100 | 45 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 61 | 萌宝托育中 心 | 普惠 托育 | 90 | 2022-2023 | 朱阁镇詹庄 村 6 组 | 本项目规划总建筑面积 2500 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班， 90 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 智能化系统、通风空调系统、消防安全 系统及购置设备等。 | 200 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 62 | 朱阁镇宏博托育服务中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2023 | 石河新村 | 本项目规划总建筑面积 2600 ㎡，改扩建 一所托育中心，设置 10 个班， 150 个托 位，配套建设公共活动场地、分班活动 场地、智能化系统、通风空调系统、消 防安全系统及购置设备等。 | 480 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 63 | 文殊镇福娃幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 150 | 2022-2023 | 文殊镇政府 向西 50 米 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，新建一栋 教学楼，设置 10 个班， 150 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、给排水 系统、配电照明系统及购置设备等。 | 200 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 浅井镇小博士幼儿园托育中心 | 普惠 托育 | 90 | 2022-2023 | 浅井镇小韩村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，改建一 所托育中心，设置 6 个班， 90 个托位，配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 65 | 育新幼儿园 托育中心 | 普惠 托育 | 200 | 2022-2023 | 迎宾东路 | 改扩建室内外配套工程面积 3000 平方 米，新增托位 200 个。 | 500 | 200 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 66 | 朱阁镇燕庄苗苗幼儿园托育服务中心 | 普惠 托育 | 60 | 2022-2023 | 朱阁镇燕庄村 | 本项目规划总建筑面积 300 ㎡，对教学 班进行改建，预设 4 个班， 60 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 120 | 60 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 67 | 苌庄镇小天 使幼儿园托 育服务中心 | 普惠 托育 | 100 | 2022-2023 | 苌庄镇 缸瓷窑村 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，改建一 所托育中心，设置 5 个班， 100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 100 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 68 | 方山镇托育服务中心项目 | 公办 托育 | 80 | 2022-2023 | 方山镇政府西 200 米路北 | 本项目规划总建筑面积 400 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 4 个班， 80 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 顺店镇康城 托育中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-2023 | 顺店镇康城村 | 本项目规划总建筑面积 640 ㎡，补充托 育中心，设置 4 个班， 80 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 180 | 100 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 70 | 顺店镇罗集 托育中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-2023 | 顺店镇罗东村 | 本项目规划总建筑面积 800 ㎡，补充托 育中心，设置 4 个班， 80 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 250 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 71 | 鸿畅镇第二 中心幼儿园 托育中心 | 公办 托育 | 120 | 2022-2023 | 鸿畅镇朱东村 | 本项目规划总建筑面积 2700 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班，120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 500 | 300 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 72 | 张得镇周周托育服务中心 | 公办 托育 | 100 | 2022-2023 | 张得镇大周村 | 本项目规划总建筑面积 432 ㎡，改建一 所托育中心，设置 5 个班， 100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 73 | 张得镇镇区托育服务中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-2023 | 张得镇 影壁李村 | 本项目规划总建筑面积 480 ㎡，改建一 所托育中心，设置 4 个班， 80 个托位， 配套建设公共活动场地、给排水系统、 智能化系统、通风空调系统、取暖系统、 消防安全系统及标准化拖育教室设备 等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 褚河第一公 办托育中心 | 公办 托育 | 100 | 2022-2023 | 褚河镇陈楼村 | 本项目规划总建筑面积 1600 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 5 个班，100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 75 | 火龙镇第一中心幼儿园托育服务中心 | 公办 托育 | 90 | 2022-2023 | 火龙镇 | 本项目规划总建筑面积 400 ㎡，对教学 班进行改建，预设 5 个班， 90 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 路面硬化、配备排水系统、照明系统、 通风空调系统、消防安全系统及购置设 备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 76 | 磨街乡大涧幼儿园托育中心 | 公办 托育 | 150 | 2022-2023 | 磨街乡大涧村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，改扩建 一所托育中心，设置 10 个班， 150 个托 位，配套建设公共活动场地、分班活动 场地、给排水系统、配电照明系统、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 77 | 磨街乡孙庄幼儿园托育中心 | 公办 托育 | 100 | 2022-2023 | 磨街乡孙庄村 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 5 个班，100 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 270 | 100 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 小吕镇向阳花托育服务中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-2023 | 小吕镇罗庄村 | 本项目规划总建筑面积 640 ㎡，补充托 育中心，设置 4 个班， 80 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 79 | 范坡镇第一公办幼儿园托育服务中心 | 公办 托育 | 120 | 2022-2023 | 范坡镇范坡村 | 本项目规划总建筑面积 600 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班，120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 80 | 范坡镇第二公办幼儿园托育服务中心 | 公办 托育 | 120 | 2022-2023 | 范坡镇黄岗村 | 本项目规划总建筑面积 600 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班，120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 81 | 鸠山镇第二幼儿园托育中心 | 公办 托育 | 120 | 2022-2023 | 鸠山镇连庄村 | 本项目规划扩建总面积 700 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 6 个班，120 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 给排水系统、配电照明系统、智能化系 统、通风空调系统、消防安全系统及购 置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 花石镇白南 公办幼儿园 托育中心 | 公办 托育 | 150 | 2022-2023 | 花石镇白南村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，改扩建 一所托育中心，设置 10 个班， 150 个托 位，配套建设公共活动场地、分班活动 场地、给排水系统、配电照明系统、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 83 | 花石镇第二 中心幼儿园 托育中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-2023 | 花石镇郭寨村 | 本项目利用剩余场地，改建一所托育中 心，设置 4 个班， 80 个托位，配套建设 公共活动场地、分班活动场地、给排水系统、 配电照明系统、智能化系统、通风空调系统、 消防安全系统及购置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 84 | 花石镇中心幼儿园托育中心 | 公办 托育 | 150 | 2022-2023 | 花石镇花南村 | 本项目规划总建筑面积 1500 ㎡，改扩建 一所托育中心，设置 10 个班， 150 个托 位，配套建设公共活动场地、分班活动 场地、给排水系统、配电照明系统、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 85 | 无梁镇第一中心幼儿园托育服务中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-2023 | 无梁镇 | 本项目规划总建筑面积 640 ㎡，补充托 育中心，设置 4 个班， 80 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 86 | 无梁镇第四中心幼儿园托育服务中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-2023 | 无梁镇 | 本项目规划总建筑面积 400 ㎡，对教学 班进行改建，预设 4 个班， 80 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 郭连镇董庄 幼儿园托育 服务中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-2023 | 郭连镇 | 本项目规划总建筑面积 500 ㎡，对教学 班进行改建，预设 4 个班， 80 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 88 | 郭连镇第二公办幼儿园托育服务中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-2023 | 郭连镇 | 本项目规划总建筑面积 500 ㎡，对教学 班进行改建，预设 4 个班， 80 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 89 | 朱阁镇中心 幼儿园托育 服务中心 | 公办 托育 | 90 | 2022-2023 | 朱阁镇 | 本项目规划总建筑面积 700 ㎡，对教学 班进行改建，预设 6 个班， 90 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 200 | 120 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 90 | 文殊镇中心 幼儿园托育 服务中心 | 公办 托育 | 80 | 2022-2023 | 文殊镇 | 本项目规划总建筑面积 1000 ㎡，补充托 幼中心，设置 6 个班， 80 个托位，配套建 设公共活动场地、分班活动场地、给排水系 统、配电照明系统、智能化系统、通风空调 系统、消防安全系统及购置设备等。 | 250 | 150 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 91 | 浅井镇第一 中心幼儿园 托育中心 | 公办 托育 | 90 | 2022-2023 | 浅井镇 | 本项目规划总建筑面积 600 ㎡，改扩建 教学楼，设置 6 个班， 90 个托位，配套 建设公共活动场地、分班活动场地、给 排水系统、配电照明系统、智能化系统、 通风空调系统、消防安全系统及购置设 备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 市直第一幼儿园托育中心 | 公办 托育 | 140 | 2022-2023 | 城隍庙北街 39 号 | 本项目规划总建筑面积 600 ㎡，设置 7 个班， 140 个托位， 配套建设分班活动场 地、给排水系统、配电照明系统、智能 化系统、通风空调系统、及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 93 | 市直第二幼儿园托育中心 | 公办 托育 | 140 | 2022-2023 | 颍川办华夏 大道 127 号 | 本项目规划总建筑面积 560 ㎡，补充托 育中心， 设置 7 个班， 140 个托位， 配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 94 | 市直第三幼儿园托育中心 | 公办 托育 | 140 | 2022-2023 | 华夏大道 西段 | 本项目规划总建筑面积 560 ㎡，补充托 育中心， 设置 7 个班， 140 个托位， 配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 95 | 市直第四幼儿园托育中心 | 公办 托育 | 140 | 2022-2023 | 顺河北路 20 号 | 本项目规划总建筑面积 650 ㎡，改扩建 一所托育中心， 设置 7 个班，140 个托位， 配套建设公共活动场地、分班活动场地、 寝教分离、排水系统、配电照明系统、 中央空调系统、消防安全系统及购置设 备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 96 | 市直第五幼儿园托育中心 | 公办 托育 | 140 | 2022-2023 | 文家拐与文卫路交叉路口东北侧 | 本项目规划总建筑面积 560 ㎡，补充托 育中心， 设置 7 个班， 140 个托位， 配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 市直第六幼儿园托育中心 | 公办 托育 | 140 | 2022-2023 | 药城路和智慧大道交叉口向西 200米 | 本项目规划总建筑面积 560 ㎡，补充托 育中心， 设置 7 个班， 140 个托位， 配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 | 禹州市 |
| 98 | 市直第七幼儿园托育中心 | 公办 托育 | 140 | 2022-2023 | 钧台城隍庙 北街 | 本项目规划总建筑面积 560 ㎡，补充托 育中心， 设置 7 个班， 140 个托位， 配套 建设公共活动场地、分班活动场地、智 能化系统、通风空调系统、消防安全系 统及购置设备等。 | 150 | 90 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 99 | 朱阁镇第二中心幼儿园托育服务中心 | 公办 托育 | 120 | 2022-2023 | 朱阁镇下宋村 | 本项目规划总建筑面积 1200 ㎡，对教学 班进行改建，预设 6 个班， 120 个托位， 配套改建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 100 | 朱阁镇第三中心幼儿园托育服务中心 | 公办 托育 | 180 | 2022-2023 | 朱阁镇邵楼村 | 本项目规划总建筑面积 1600 ㎡，对教学 班进行新建，预设 9 个班， 180 个托位， 配套新建公共活动场地、分班活动场地、 配备排水系统、照明系统、通风空调系 统、消防安全系统及购置设备等。 | 300 | 180 | 禹州市卫生健康委员会 |
| 新增托位合计 | 12058 |

附件 3

重大政策清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 政策名称 | 重点工作举措和内容 | 预期目标 | 责任单位 |
| 一、养老政策 |
| 1 | 《中共许昌市委办公 室 许昌市人民政府 办公室印发< 关于加 强养老服务体系建设 的实施意见> 的通知》 （许办〔2022〕4 号） | 构建全设施供给体系、多层次服务体系、多要素支撑体系等 3 个 方面 16 项改革创新举措。 | “ 十 四 五 ” 期 间，全市养老 服务体系更加 健全，养老服 务供给结构更 加合理，养老 服务水平达到 或超过全省平 均水平。 | 市民政局、市 发展和改革委 员会、市卫生 健康委员会、 市自然资源和 规划局、市住 房和城乡建设 局、市财政局 等 |
| 2 | 《许昌市民政局 许 昌市自然资源和规划 局 许昌市住房和城 乡建设局关于印发< 许昌市社区养老服务 设施配建移交管理办 法> 的通知》（许民 〔2022〕10 号） | 1.新建居住区和已建成居住区分别按照每百户不少于 30 平方米(总 面积不低于 300 平方米 )和每百户不少于 20 平方米（总面积不低 于 200 平方米）配建社区养老服务设施。自然资源部门在核发新 建居住区项目用地的规划条件时，根据详细规划和有关技术规范 的要求，同步提出配建社区养老服务设施的相关要求。2.拟定国有建设用地使用权出让或划拨方案时， 将确定的社区养老 服务设施配建位置规模、设计标准、产权等具体建设意见作为土 地供应的前提条件，纳入出让公告和出让须知。同时写入国有建 设用地使用权出让合同或划拨决定书并予以执行。3.自然资源部门在联合竣工验收时应对新建居住区配建社区养老 服务设施是否符合规划条件予以核实，对未按规划条件要求配建 的，不予核发《建设工程规划土地核实意见确认书》。 | 规范新建居住 区养老服务设 施配建、移交 与管理工作， 确保社区养老 服务设施为周 边老年群体提 供更加优质方 便的服务。 | 市民政局、市 自然资源和规 划局、市住房 和城乡建设局 等 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 《许昌市民政局 许 昌市发展和改革委员 会 许昌市自然资源 和规划局 许昌市住 房和城乡建设局 许 昌市卫生健康委员会 关于印发< 关于规范 许昌市城镇社区( 街 道)养老服务设施建设 管理的意见> 的通知》 （许民〔2022〕11 号） | 1.政府或国有资本投资并持有产权的社区养老服务设施， 可由产权 所有方引入专业化养老服务机构进行运维，签订协议、明确产权 方和运维方的权利义务。2.完善公建民营机制， 打破单纯以价格为主的筛选标准， 综合从业 信誉、服务水平、可持续性等质量指标，引导养老运营机构早期 介入、全程参与项目工程建设，探索开展连锁化运营。3.支持县（市、区） 综合运用政策优惠、资金奖补、金融贷款等手 段，帮助企业降低运营和管理成本，扩大服务供给。4.按照非营利性原则， 结合经济发展水平， 充分考虑市场供求状况、 群众承受能力、政策支持和财政补贴情况等因素，确定合理服务 定价。5.社区养老服务设施运维方不得将资产挪作他用， 从事与养老服务 无关的活动，不得擅自暂停或终止服务，不得出租、出借、处置 相关资产，不得以公共资产进行抵押、融资、贷款等活动。 | 促进全市社区 养老服务健康 有序发展，全 面提升城镇社 区居家养老服 务水平，逐步 解决城镇老年 人尤其是 中 低收入老年人 就 近 养 老 问 题。 | 市民政局、市 发展和改革委 员会、市自然 资 源 和 规 划 局、市住房和 城乡建设局、 市卫生健康委 员会等 |
| 4 | 《许昌市民政局关于 印发< 落实“人人持 证、技能河南”建设 目标任务加强养老服 务人才队伍建设工作 方案> 的通知》（许民 〔2022〕36 号） | 1.面向市内相关院校毕业年级学生和健康照护、家政服务、物业服 务、医疗康复等领域有意愿从事养老服务的人员，及从事养老服 务的社会志愿者、社区工作者等人群开展有针对性的养老服务业 务培训和评价。2.发挥培训基地、职业院校等专业社会培训评价机构作用， 引导养 老服务从业人员、有意愿从事养老服务的其他领域人员参加社会 培训评价机构组织的养老护理员、家政服务员、老年人能力评估 师等培训，按照《养老服务职业技能等级认定各案方案》开展职 业技能等级认定，为评价对象颁发《职业等级证书》。3.积极组织开展养老服务、健康照护、家政服务等职业技能、老年 社会工作专业技能竞赛，开展岗位练兵、技术比武等活动。通过 以赛代训，加强对参赛选手的培训培养。 | 2022 年新增养 老服务技能人 才不少于 1440 人。 | 市民政局、市 人力资源和社 会保障局 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 《许昌市民政局 许 昌市财政局关于印发 < 许昌市社会养老服 务机构建设补贴和运 营补贴实施办法> 的 通知》（许民〔2019〕 11 号） | 1.建设补贴。依法在各级民政部门登记备案的养老服务机构， 设置 床位在 50 张以上（含 50 张）、建筑面积在 500 ㎡以上，按照核 定的床位数给予建设补贴，补贴标准为每张床位 1500 元（分 3 年 按每年每张床位 500 元） ，市区的由市、区两级财政按 1:1 比例分 担，其他县（市）由县（市）级财政负担。接受补贴的社会办养 老服务机构 5 年内改变用途的， 由相关部门收回已发放建设补贴。 2.床位运营补贴。 由民政部门牵头组织对依法登记备案的养老服务 机构的服务设施、服务内容、服务质量、服务对象满意度等进行 达标评定，经评定达到标准的，按照养老服务机构入住的老年人 （必须入住 1 个月以上）数量，给予每张床位每月 60 元的运营补 贴， 市区的由市、区两级财政按 1:1 比例分担， 其他县（市） 由县 （市）级财政负担。 | 减轻社会办养 老服务机构的 运营负担。 | 市民政局、市 财政局 |
| 6 | 《中国人民银行许昌 支行 许昌市发展和 改革委员会 许昌市 民政局 许昌市金融 工作局关于印发< 关 于开展普惠养老专项 再贷款试点> 的通知》 （许银发〔2022〕48 号） | 支持金融机构向普惠养老服务机构提供优惠贷款。 | 降低养老服务 企 业 融 资 成 本，增加普惠 养 老 服 务 供 给。 | 中国人民银行 许昌支行、市 发展和改革委 员会、市民政 局、市金融工 作局 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 《许昌市人民政府关 于印发< 许昌市“十 四五”养老服务体系 和康养产业发展规划 > 的 通 知 》 （许 政 〔2022〕 33 号） | 构建支撑有力的政策标准体系、构建基础坚实的设施规划建设体 系、构建优势集聚的运营服务体系、构建富有活力的投融资体系、 构建动力迸发的人才保障体系、构建规范有序的综合监管体系、 发展特色鲜明的康养产业。 | 推动养老事业 和养老产业协 同发展，构建 居家社区机构 相协调、医养康 养相结合的养 老服务体系。 | 市民政局、市 发展和改革委 员会、市自然 资 源 和 规 划 局、市人力资 源和社会保障 局等 |
| 二、托育政策 |
| 1 | 财税政策 | 必选项：1.采取多种方式鼓励和支持社会力量开办照护服务机构。照护服务 机构在用水、用电、用气实行居民价格。2.对符合条件的照护服务机构提供照护服务， 予以免征增值税， 可 向税务部门申请办理非营利组织免税资格认定， 经财政、税务部门 认定后可按照规定享受非营利组织有关收入免征企业所得税政策。 3.尚未实行分离办社会职能的企事业单位， 其内设托儿所发生的设 备、设施和人员费用，作为职工福利费支出，在税前扣除。4.鼓励各县（市、区） 采取政府补贴等方式， 在加快推进老旧居住 小区设施改造过程中， 通过做好公共活动区域的设施和部位改造， 为照护服务机构创造安全、适宜的环境和条件。自选项：1.以政府购买服务的形式将托育机构的资源用于政策保障对象的 托育，明确政府购买服务的内容、数量、价格，服务补贴随保障 对象在各类机构中自由流转。2.将托育机构提供的居家社区托育服务纳入补贴范围。3.将托育师等相关技能培训项目列入城市职业技能培训补贴目录。 4.托育服务从业人员参加托育师等项目培训并鉴定合格的， 可按照 紧缺培训补贴项目规定标准，给予培训费补贴。5.凡适合市场化方式提供、社会力量能够承担的， 应通过政府购买 服务方式提供方便可及、价格合理的托育服务。 | 给予婴幼儿照 护服务机构减 免水电气费、 服务补贴和减 免税收支持等 | 市 自 来 水 公 司、市电业局、 市 天 然 气 公 司、市税务局、 市财政局、市 人力资源和社 会保障局、市 市场监督管理 局和各县（市、 区）政府（管 委会）等 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 医疗卫生行业支持政策 | 必选项：1.指定定点医院和疾控机构对辖区内托育机构卫生保健、疾病防 控、传染病监控等工作进行技术指导和支持，托育机构可作为医 护人员基层服务定点单位，服务时长作为基层服务时间成为医护 人员申报专业技术高级职称的必备条件。2.加强社会支持。加快推进公共场所无障碍设施和母婴设施的建设 和改造，开辟服务绿色通道，为婴幼儿出行、哺乳等提供便利条 件，营造婴幼儿照护服务友好的社会环境。自选项：1.发挥就业公共服务职能， 协调地方院校、培训机构为企业提供多 种人力资源支持。鼓励合作企业在当地开展多种形式的托育服务和管理人力资源市场建设，为企业拓展业务范围提供支持。 2.托育机构从业人员可接受定期的免费专业培训。3.厨房规范可不同于幼儿园标准， 厨房大小及食材做法按 0-3 岁婴 幼儿的实际需求制定标准。4.发挥就业公共服务职能， 协调托育机构与地方幼儿园对接， 解决 家长对婴幼儿从托育到幼儿园的入学需求。 | 1. 由定点医疗 卫生机构落实 对托育机构的 卫 生 安 全 培 训。2. 由志愿者团 队定期为托育 家庭开展育儿 指导。 | 市卫生健康委 员会、市教育 局、市人力资 源和社会保障 局、市妇女联 合会、市总工 会、团市委 |

附件 4

重大要素清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 类别 | 要素名称 | “十四五”保障举措 | 预期目标 | 责任单位 |
| 1 | 工作机制 | 成立“ 一老一小” 工作领导小组 | 建立健全党政主要同志挂帅的“ 一老一小” 工作推 进 机制， 将养老托育服务作为重大民生工程， 统 筹纳入发展规划和重大改革， 系统推进养老托育 服务健康发展。 | 确保各项任务落 地落实。 | 市发展和改革委 员会、市民政局、 市卫生健康委员 会等 |
| 2 | 资金投入 | 加大财政资金支持 | 1.将“ 一老一小”服务体系建设资金纳入各级财政 预算予以重点保障。2.各县（市、区） 福利彩票公益金按不低于 55%的 比例投入养老服务。3.市、县财政结合实际， 统筹上级补助和本级财力， 保障养老托育服务体系建设。 | 提高养老托育服 务资金支持力度。 | 市财政局、市民 政局、市卫生健 康委员会，各县 （市、区）政府 （管委会）等 |
| 3 | 资金投入 | 加大金融支持力度 | 1.鼓励金融机构帮助符合授信条件的养老机构和 企业组织拓展融资渠道，开发针对养老服务业的 信贷产品。2.支持商业保险机构开发适合老年人实际需求的 保险产品。3.积极推行养老机构责任保险制度， 财政给予养老 机构的床位运营补贴，可用于资助养老机构投保 责任保险。 | 拓宽发展养老托 育服务资金渠道。 | 中国人民银行许 昌支行、市金融 工作局、许昌银 保监分局等 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 土地保障 | 保障养老托育设 施用地供给 | 1.将养老托育机构和设施建设用地纳入国土空间 规划、年度用地计划并优先予以保障。2.盘活整合闲置资产用于建设养老托育服务设施。 3.将闲置公有房产优先用于养老托育服务。4.推动将具备条件的培训疗养机构改革转型为养 老托育服务机构。 | 满足养老托育设 施用地。 | 市自然资源和规 划局、市发展和 改革委员会、市 民政局、市卫生 健康委员会等 |
| 5 | 人才队伍 | 加强养老托育人 才培养培训 | 开展养老托育职业技能提升行动，推动建立健全 养老托育职业技能等级认定制度，落实养老托育 人才奖补政策。 | 构建高素质、专业 化养老托育人才 队伍。 | 市人力资源和社 会保障局、市民 政局、市卫生健 康委员会等 |
| 6 | 营商环境 | 优化养老托育营 商环境 | 1.加快放管服改革， 推进跨部门“双随机、 一公开”联合监管和分级分类监管。2.建立养老托育服务信用管理制度， 建立健全守信 激励失信惩戒机制和红黑榜发布制度。 | 优化养老托育领 域营商环境， 推动 养老托育服务发 展。 | 市民政局、市卫 生健康委员会、 市市场监督管理 局、市发展和改 革委员会等 |

附件 5

重大产业清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 产业名称 | 重点工作举措 | 发展目标 | 责任单位 |
| 1 | 森林康养 | 唐韵康养小镇 | 依托彭祖文化，以展示生态园林、旅游文化、历 史文化底蕴为重点；依托花木林海生态优势，探 索“ 生态+健康”“森林+健康” 的绿色发展模式。项目 整体设计共分为八大业态功能区：养生区、文化 区、度假区、樱花园区、非遗文化产业园、入口 服务区、商业街区、精品民宿体验区。 | 针对不同年龄和 需求的人群进行 市场细分，采用 “ 全年龄康养模 式” ，完整地对应 和具化了市场需 求，让每一个年龄 段的人都可以享 受到专属的森林 康养项目。 | 鄢陵唐韵生态旅 游有限公司 |
| 2 | 文旅康养 | 鄢陵康旅产业特 色小镇 | 项目规划占地 6113.8 亩，计划以健康产业为核心， 延展健康医疗、泉养文旅、文化养心、自然康养、 养老颐乐、全龄乐活等六大体系。 | 发展成为中国首 批农文康旅产业 融合小镇。 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 |