附表：

总概算表

	节
	细目
	工 程 或 费 用 名 称
	概   算    金    额   （万元）

	
	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备及工

器具购置
	其他费用
	合计

	
	
	第一部分 建筑安装工程
	35910.89
	2603.14
	0.00
	0.00
	38514.03

	一
	
	道路工程
	3080.59
	
	
	
	3080.59

	二
	
	桥梁工程
	29344.61
	
	
	
	29344.61

	
	1
	主线及匝道桥
	21763.43
	
	
	
	21763.43

	
	2
	跨京广铁路桥
	7581.18
	
	
	
	7581.18

	三
	
	给排水工程
	2908.49
	
	
	
	2908.49

	
	1
	给水工程
	116.93
	
	
	
	116.93

	
	2
	雨水工程
	1582.71
	
	
	
	1582.71

	
	3
	污水工程
	1208.86
	
	
	
	1208.86

	四
	
	强电工程
	
	741.03
	
	
	741.03

	
	1
	功能照明
	
	741.03
	
	
	741.03

	五
	
	通信排管工程
	
	700.43
	
	
	700.43

	六
	
	弱电工程
	
	1161.67
	
	
	1161.67

	七
	
	交通工程
	126.46
	
	
	
	126.46

	八
	
	绿化工程
	367.87
	
	
	
	367.87

	九
	
	电力排管
	82.87
	
	
	
	82.87

	
	
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	9865.67
	9865.67

	1
	
	征地补偿
	
	
	
	469.12
	469.12

	
	1
	铁路范围征地与拆迁费用
	
	
	
	163.55
	163.55

	
	2
	非铁路范围拆迁补偿
	
	
	
	53.15
	53.15

	
	3
	其他占地
	
	
	
	252.42
	252.42

	2
	
	管线迁改
	
	
	
	4478.58
	4478.58

	
	1
	热力管线
	
	
	
	809.00
	809.00

	
	2
	电力设施
	
	
	
	2677.82
	2677.82

	
	3
	通信管线迁改
	
	
	
	357.30
	357.30

	
	4
	国防光缆迁改
	
	
	
	220.46
	220.46

	
	5
	燃气
	
	
	
	305.00
	305.00

	
	6
	现状行道树移栽
	
	
	
	79.00
	79.00

	
	7
	涉铁范围给水管道迁改
	
	
	
	30.00
	30.00

	3
	
	建设单位管理费
	
	
	
	425.14
	425.14

	4
	
	工程监理费
	
	
	
	562.30
	562.30

	5
	
	设计前期工作费
	
	
	
	96.28
	96.28

	6
	
	设计费
	
	
	
	623.93
	623.93

	7
	
	勘察费
	
	
	
	188.00
	188.00

	8
	
	施工图审查费
	
	
	
	29.66
	29.66

	9
	
	工程造价咨询服务费
	
	
	
	127.84
	127.84

	10
	
	环境影响评价费
	
	
	
	6.30
	6.30

	11
	
	地震灾害性评价费
	
	
	
	39.90
	39.90

	12
	
	招标代理费
	
	
	
	38.51
	38.51

	13
	
	场地准备费
	
	
	
	770.28
	770.28

	14
	
	竣工图编制费
	
	
	
	0.00
	0.00

	14
	
	桥梁试桩费
	
	
	
	25.00
	25.00

	15
	
	非涉铁范围的第三方质量检测
	
	
	
	180.00
	180.00

	16
	
	非涉铁范围的第三方基坑监测
	
	
	
	25.78
	25.78

	17
	
	劳动卫生安全评价费
	
	
	
	10.00
	10.00

	18
	
	社会稳定风险评估费
	
	
	
	7.00
	7.00

	20
	
	工程保险费
	
	
	
	0.00
	0.00

	19
	
	道路保通安全配合费
	
	
	
	50.00
	50.00

	20
	
	涉铁范围其他费用
	
	
	
	544.66
	544.66

	
	1
	桩基及基坑监测费
	
	
	
	145.66
	145.66

	
	2
	路基沉降监测费
	
	
	
	140.00
	140.00

	
	3
	大体积砼水化热监测
	
	
	
	20.00
	20.00

	
	4
	桥梁结构线形监测费
	
	
	
	80.00
	80.00

	
	5
	成桥检测费
	
	
	
	80.00
	80.00

	
	6
	称重第三方监测费
	
	
	
	22.00
	22.00

	
	7
	转体第三方监控费
	
	
	
	27.00
	27.00

	
	8
	科研试验费(墩顶转体球铰工艺)
	
	
	
	30.00
	30.00

	21
	
	铁路配合相关费用
	
	
	
	1167.39
	1167.39

	
	1
	营业线施工配合技术服务费
	
	
	
	673.49
	673.49

	
	2
	铁路代建（代管）服务费
	
	
	
	379.06
	379.06

	
	3
	铁路运输损失补偿费
	
	
	
	95.70
	95.70

	
	4
	铁路工程安全生产费
	
	
	
	8.08
	8.08

	
	5
	涉铁工程施工图第三方审核费
	
	
	
	11.05
	11.05

	
	
	第三部分 预留费用
	
	
	
	2395.53
	2395.53

	1
	
	基本预备费
	
	
	
	2395.53
	2395.53

	
	
	投资概算总金额
	
	
	
	
	50775.23 


